附件

深化水利改革2020年实施计划表

| 序号 | 类别 | 改革事项 | 目标任务 | 工作举措 | 责任领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家、自治区 重点改革任务（水利部、自治区党委年度改革工作要点明确牵头任务） | 河湖长制改革 | 1.完善河湖长制制度体系，加强岸线保护，严格河湖水域岸线用途管制，2020年底前全区河湖岸线管理范围依法全部划定并公告。 2.深入开展河湖管理范围内“四乱”问题整治专项行动，2020年底前“四乱”问题存量全面清零，重点支流、入黄排水沟、湖库水质达到Ⅳ类及以上，重点水功能区、国考断面水质全面达到国家考核要求。 3.深入推进河湖综合治理，实施美丽河湖创建行动，2020年底前建成1-2个美丽河湖。 | 1.6月底前指导、督促各市、县（区）完成全区河湖岸线管理范围划定并公告。 2.6月底前编制完成典农河、清水河、红柳沟岸线保护利用规划和清水河采砂规划，明确河湖岸线功能定位，落实河湖岸线保护利用各项措施。 3.4月底前印发《宁夏河湖“四乱”问题认定及清理整治标准》和《宁夏河湖“四乱”问题销号办法》，规范整治行为，严格整治标准，确保整治效果。 4.5月开展清水河、典农河无人机巡河，按季度开展河湖“四乱”问题督查暗访，加强河湖“四乱”问题清理整治，年底前“四乱”问题全部销号。 5.6月底前印发《宁夏美丽河湖评价标准》，8月底前组织召开美丽河湖观摩会，推广美丽河湖建设经验，11月底前完成隆德县示范河湖建设初验。 6.6月底前启动《宁夏河湖调查评价及河湖大典编纂》。 | 麦山 | 河湖管理处 |
| 2 |  | 水权制度改革 | 1.加快推进宁东能源重化工基地核心区中小型企业水权交易工作，指导各市、县（区）开展工业园区水权转换交易，引导水资源向高效益方向转移，保障工业用水安全。 2.指导各县区积极探索开展行业间、区域间、用户间等多种形式的水权交易，促进水权水市场的发育，以水权制度改革倒逼产业结构调整、用水方式改变和用水效率提高。 | 1.启动水银行试点建设工作，进一步完善水资源水权收储、交易机制。 2.加快推进宁东能源重化工基地核心区中小型企业水权交易，形成一定规模的水权交易量，保障工业用水安全。 3.年内指导完成永宁县、贺兰县水权交易项目，积极促进其它县市水权交易，力争年度水权交易量超过2000万立方米。 4.开展水权转换项目后评估，分析研究宁夏2003年以来水权转换及水流确权成果及经验，研究宁夏水权交易价格定价机制及影响因素，提出水权交易价格定价机制和政府指导价。 5.研究制定新时代宁夏水权制度改革的措施，与自治区公共资源交易中心共同搭建自治区统一的水权交易平台，规范水权交易行为。 | 麦山 | 法规与水资源管理处 |
| 3 |  | 农业水价综合改革 | 1.指导督促各市、县（区）2020年底前完成末级渠系农业水价方案批复，力争部分区域执行新水价。 2.完成干渠直开口到支、斗渠和乡村、协会的灌溉面积复核工作。加快配套测控一体化设施，指导市县加快现代化生态灌区建设，力争40%的直开口实现联调联控、精准计量。 3.规范水价执行和水费收缴管理，逐步建立精准补贴和节水奖励政策，推进农业用水流转交易。 | 1.3月底前下达农业水价改革年度计划任务，摸查掌握灌区用水管理问题、隐患等，制定对应解决清单。 2.4月底前完成干渠直开口到支、斗渠和乡村、协会的遥感技术面积调查复核工作，建立电子台账。 3.督促水管单位和市县结合实测面积统一用水和水费口径，规范农田用水和水费收缴等农村供水服务工作。 4.年底前督促各县市督促各县市区加快推进引黄灌区末级渠系水价调整，落实高效节灌区和新建重点中型灌区项目水价改革方案，全面完成重点中型灌区以及末级渠系农业水价测算和方案批复，在有条件的地方推行新水价。 5.将测控一体化设施建设与灌区相关工程建设项目同规划、同实施，加快配套完善干渠引水口和个大测水断面远程信息化测控设施，力争年底前实现40%的直开口实现联调联控、测流数据精准、应用实时有效。 | 麦山 | 农村水利处 |
| 4 |  | 全面实施节水行动 | 1.全面落实《宁夏节水行动实施方案》，深入实施农业节水领跑、工业节水增效、城镇节水普及、区域节水开源、科技创新引领行动，着力打造节水型社会建设省级示范区升级版。 2.深化节水体制机制改革，建立健全节水激励机制、非常规水开发利用支持机制，推动用水方式由粗放向节约集约转变。2020年，全区用水总量控制在73.27亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年下降25%、18%。 | 1.会同自治区有关部门梳理《宁夏节水行动实施方案》2020年工作任务，4月底前制定印发《2020年全区节约用水工作要点》。 2.4月底前会同自治区工业和信息化厅、机关事务管理局下达节水型企业、公共机构节水型单位建设任务。年底前开展全区最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核，依据考核结果提出水资源税收入奖补资金分配方案。 3.组织推进县域节水达标建设，下半年完成隆德县县域节水达标建设评估验收。 4.6月底前会同自治区工业和信息化厅探索建立工业用水水务经理管理制度，争取年内取水量10万立方米以上的用水企业探索设立水务经理制度试点工作。 5.建立覆盖各行业各领域的节水定额标准体系，开展涉水规划和建设项目节水评价，启动覆盖农业、工业、服务业的节水监管平台建设。 | 潘军 | 节约用水与城乡供水处 |
| 5 | 自治区重点 改革任务 （自治区党委年度改革工作要点中水利厅作为配合部门的改革任务） | 预算绩效管理 （财政厅牵头， 水利厅配合） | 强化预算绩效管理职能，逐步建立完善预算绩效管理制度体系，加强和规范绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价、绩效结果应用等管理工作，探索基于绩效评价结果的预算资金分配激励机制，进一步提高财政资金的配置效率和使用效益。 | 1.上半年制定出台《水利厅预算绩效管理办法》等制度，进一步健全完善预算资金绩效管理制度体系。 2.按照自治区财政厅的安排部署，组织开展2019年度部门预算绩效目标考核工作。 3.7月底前完成部分水利项目资金绩效目标中期跟踪监控工作。 4.组织开展中央财政水利发展资金等水利项目资金绩效评价工作，按照不少于10%比例抽取部分项目资金进行重点绩效评价。 5.12月底前，按财政要求与部门预算同步编制完成2021年度预算资金绩效目标。 | 潘军 | 财务审计处 |
| 6 |  | 水利投融资改革 （财政厅牵头， 水利厅配合） | 1.落实好水利社会资本投入稳定增长机制，指导各市、县（区）通过特许经营、PPP等模式筹措水利建设资金，推动项目落地实施，力争全年企业及社会资本投资达到10亿元以上。 2.配合自治区财政厅开展水利资产证券化政策研究。 | 1.积极对接银川都市圈城乡西线、东线供水工程社会资本落实，指导市县谋划水利PPP项目，通过特许经营等模式引入社会资本投资并推动项目落地实施，力争全年企业及社会资本投资达到10亿元以上。 2.做好相关资料提供、调研等工作，积极配合财政厅开展水利资产证券化政策研究。 | 潘军 | 规划计划处 财务审计处 |
| 7 |  | 政府隐性债务化解 （财政厅牵头， 水利厅配合） | 按照“八个一批”化债要求和一债一策思路，结合黄河宁夏段二期防洪工程、盐环定扬黄工程更新改造项目、清水河防洪治理工程、世行节水灌溉二期项目贷款还款计划，精准制定债务化解方案，积极对接自治区财政厅落实化债资金，稳妥有序化解存量债务。 | 1.6月底前制定完成水利厅债务化解方案，并报自治区财政厅审核。 2.年底前对接自治区财政厅落实化债资金，稳妥有序化解黄河宁夏段二期防洪工程、盐环定扬黄工程更新改造项目、清水河防洪治理工程、世行节水灌溉二期项目存量债务。 | 潘军 | 财务审计处 规划计划处 |
| 8 |  | 营商环境优化 （发展改革委牵头， 水利厅配合） | 1.全面落实优化营商环境条例，配合发展改革委完善优化营商环境“1+16”政策配套措施。 2.推动水利市场信用体系建设，营造良好的水利建设市场管理环境，建立健全与市场准入负面清单制度相适应的水利建设管理准入、审批、监管等体制机制，进一步规范水利设计、建设、管理市场秩序，推动“非禁即入”普遍落实。 | 1.完成与水利部水利建设市场信用管理办法和评价办法的过渡，发挥省级行政监督管理职责，强化水利建设市场信用管理。 2.落实优化营商环境条例相关内容，配合自治区发展改革委完善优化营商环境“1+16”政策配套措施，健全水利建设管理准入、审批、监管等体制机制，推动“非禁即入”普遍落实。 3.完善宁夏水利工程建设管理平台信息，积极推进施工、监理、勘测设计等电子招投标，发布标准化电子招投标文件，争取6月底前施工、监理电子招投标上线试运行，年底前全部上线运行。 | 李永春 | 工程建设与运行管理处 |
| 9 |  | “放管服”改革 （政府办公厅牵头， 水利厅配合） | 1.全面推行“一窗受理、集成服务”审批服务新模式，提升网上办、掌上办和容缺先办、代办服务等不见面办理比重。 2.推动自治区政务服务平台与全国一体化政务服务平台相互融合。 3.实行政务服务“好差评”制度，提升水利政务服务满意度。 | 1.严格落实行政审批事项“不见面，马上办”，4月份全面启动行政审批“掌上办”。 2.推进各市县区行政审批事项全流程网办，配合自治区政府办公厅打通审批平台通道，实现自治区政务服务平台与全国一体化政务服务平台相互融合。 3.按照自治区统一安排部署，实行水利政务服务“好差评”，持续提升审批服务质量、效率，着力提升水利政务服务满意度。 | 麦山 | 法规与水资源管理处 |
| 10 |  | “三线”和环境准入 负面清单编制 （生态环境厅牵头， 水利厅配合） | 1.落实以水定城要求，划定河湖管理范围，加强河湖空间管控。 2.配合自治区生态环境厅研究编制生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，完善主体功能区相关制度。 | 1.6月底前指导、督促各市、县（区）完成全区河湖岸线管理范围划定并公告，按照生态环境厅要求将相关内容纳入“三线”和环境准入负面清单，加强河湖空间管控。 2.严格落实“四定”管控要求，将水资源作为最大刚性约束，年底前制定完成2025年各市县水资源用水总量及强度控制红线。 3.启动制定维持灌区健康生态的地下水位管控红线。 4.启动《宁夏水资源刚性约束与高质量发展协调关系研究》，评估宁夏水资源开发利用存在的问题，预测未来经济发展对水资源的需求。 5.配合自治区生态环境厅研究编制生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，提出水资源开发利用上线及地下水位管控意见。 | 麦山 | 法规与水资源管理处 河湖管理处 |
| 11 |  | 资源节约集约利用 （发展改革委牵头， 水利厅配合） | 1.坚持水资源“四定”原则，健全资源节约集约循环利用政策体系，完善水资源总量与强度“双控”机制，落实水资源消耗总量和效率“双控”行动。 2.加强节水型社会建设，大力实施节水工程，特别是农业节水工程，加强供水企业和工业用水监管，做好水资源承载能力评价，围绕完善规划和建设项目水资源论证制度，研究制定加强水资源“双控”政策措施。 | 1.落实最严格水资源管理制度，深入推进水资源“双控”行动，制定印发《2020年水量分配调配度计划》，全区取水总量控制在73.27亿立方米以内。 2.严格计划用水管理，全区用水控制在自治区下达的计划指标之内；严格控制各市县用水总量，大力提高用水效率。 3.将超用水地区双限批制度纳入水资源承载能力预警管理办法，年底前出台预警管理办法；开展全区水资源承载能力监测预警，对于超预警地区和用水采用相应措施消减用水量。 4.严格执行规划和建设项目水资源论证制度，在水资源论证和取水许可审批中严格取水审批。 | 麦山 | 法规与水资源管理处 节水供水处 |
| 12 | 自治区重点 改革任务 （自治区党委年度改革工作要点中水利厅作为配合部门的改革任务） | 自然资源产权制度改革 （自然资源厅牵头， 水利厅配合） | 1.进一步扩大水流产权确权试点成效，着力解决边界模糊、权属不清、水资源和水生态空间保护难、监管难等问题。 2.配合自治区自然资源厅深化自然资源产权制度改革，健全市场化、多元化生态补偿机制，探索完善资源有偿使用办法。 | 1.进一步扩大水流产权确权试点成效， 会同自然资源厅探索水资源使用权登记的有效途径和方式，对水流、森林、草原、矿产资源等自然资源所有权和所有自然生态空间统一实行确权登记。 2.梳理补充完善本级河湖自然资源确权登记所需基础资料，6月底前全面启动河湖自然资源确权登记工作，按照自然资源厅要求，11月底前完成相关工作任务。 3.配合自然资源厅建立健全自然资源资产产权体系，增强各类自然资源资产产权制度相关改革的系统性、整体性和协调性，推动归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度基本建立。 | 麦山 | 法规与水资源管理处 河湖管理处 |
| 13 |  | “两不愁三保障” 重点涉水任务推进 （扶贫办牵头， 水利厅配合） | 1.按照《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》和自治区“三农”工作、扶贫工作安排部署，抓好重点涉水任务推进，确保圆满完成年度目标任务。 2.进一步提升农村饮水安全水平，全面完成55万人饮水安全巩固提升任务，至2020年底，全区自来水入户率达到90%以上，贫困县区自来水入户率达到95%以上。 | 1.3月底前以贫困地区为重点全面排查农村饮水安全问题，将问题纳入2020年整改计划及巩固提升任务。 2.4月底前分解下达2020年农村饮水安全巩固提升年度任务，并督促指导项目县区于5月底前全面开工建设农村饮水安全巩固提升工程。 3.11月底前全面完成年度建设任务，圆满完成全区自来水普及率达到91%，贫困县区自来水普及率达到96%的目标任务。 | 麦山、 潘军 | 水土保持处 节约用水与城乡供水处 |
| 14 |  | 银川都市圈建设 （发展改革委牵头， 水利厅配合） | 1.加快推进银川都市圈城乡西线、东线供水工程建设，完成惠农渠节水改造工程建设任务，着力构建高效安全节约的“供水圈”。 2.完成银川都市圈城乡中线供水工程、黄河宁夏段综合治理工程可行性研究报告编审工作，打造新型现代化灌区，完善黄河宁夏段河道防洪工程体系。 | 1.协调中铁一局集团与石嘴山市完成合作程序，上半年启动西线供水二期工程建设。 2.2月下旬先期开工建设银川都市圈东线供水东干渠进水闸改造工程，3月底前力促批复整体项目初步设计，5月底前全面启动工程建设。 3.2月底前完成惠农渠节水改造工程招投标工作，3月底前开工建设，10月底前完成主体工程建设并具备通水条件。 4.6月底前完成银川都市圈城乡中线供水工程可研报告编制，8月底前完成可研报告审查并将审查意见报自治区发改委，年底前完成工程初设报告编制。 5.6月底前完成黄河宁夏段综合治理项目可研报告初稿编制，年底前完成可研报告编制。 | 李永春、 潘军 | 工程建设与运行管理处规划计划处 |
| 15 | 自主推进的水利重点改革任务 （围绕推进水利重点工作及体制机制优化提出的内部改革任务） | 水资源供给侧结构性改革 | 1. 结合我区水资源禀赋、环境容量约束，深化水资源供给侧结构性改革，开展水资源配置与高质量发展协调关系研究，“87”分水方案调整后水资源高效配置对策研究。 2.逐步优化用水结构，推动水资源向生态领域、高效益行业流转，不断提高供给质量和效率，促进水资源供给和高质量发展需求有效融合，走人口、资源、经济、环境协调发展之路。 | 1.完善全区水资源统一调度管理机制，实施黄河水、当地地表水、地下书、非常规水资源统筹配置，实现全区生活、生产、生态统一调度。 2.开灌前督促相关单位提前做好补水准备，采取提前开灌、延迟停灌及充分利用农业灌溉间歇期和低峰期等措施，做好重点湖泊湿地生态补水工作。 3.将非常规水资源纳入统一配置，有限配置非常规水；指导各市县及宁东地区加大非常规水资源利用。 4.推进水权交易，引导水资源向生态领域、高效益行业流转，不断提高供给质量和效率。 5.启动水资源配置与高质量发展协调关系研究，结合我区水资源禀赋、环境容量约束、产业发展布局、重大水利工程谋划布局等，提出“87”分水方案调整后、南水北调西线工程、黑山峡河段开发落地后宁夏水资源高效配置对策建议。 | 麦山 | 法规与水资源管理处 |
| 16 |  | 城乡供水一体化 | 1.启动《宁夏回族自治区城乡供水条例》立法工作。 2.全面启动“互联网+城乡供水”示范区建设，推广彭阳县“互联网+人饮”典型经验。 3.坚持全区统一规划，以县为基本单元，推动区域供水单元最大化，推进全区城乡供水服务一体化均等化，初步形成“同源、同网、同质、同服务”的城乡供水安全保障体系。 | 1.5月底前制定《<宁夏城乡供水条例>前期立法工作方案》，年底前完成《宁夏城乡供水条例》（初稿）起草工作。 2.2月底前指导固原市完成《“互联网+城乡供水”规划》编制工作，3月底前完成规划审批，4月底前完成固原市各县区“互联网+城乡供水”可研报告审批，5月底前完成建设方案审批，6月底前工程开工建设，探索完善固原市“互联网+城乡供水”模式。 3.3月底前编制完成《宁夏城乡供水“十四五”规划》（初稿），4月底前完成《宁夏城乡供水“十四五”规划》（送审稿）并报水利部，6月底前印发“互联网+城乡供水”示范区建设规划和实施方案。 4.6月底前依托自治区政务云中心、银川市大数据中心启动城乡供水大数据中心建设，10月底前力争建成自治区和固原市及县区城乡供水协同中心。 5.6月底前组织编制应急体系建设、监管体系建设、标准体系建设、安全体系建设实施方案，力争早日建立城乡供水保障体系。 | 潘军 | 节约用水与城乡供水处 |
| 17 | 自主推进的水利重点改革任务 （围绕推进水利重点工作及体制机制优化提出的内部改革任务） | 水利科技与信息化改革 | 1.以“强监管、保安全，优服务、促发展”为目标，推进水联网建设，完成宁夏数字治水顶层设计，探索水治理新形态。 2.对标新基建理念，加快水文现代化建设、“互联网+城乡供水”等一批数字治水项目前期工作，力争早日落地实施。 3.加强数字治水产业培育引导，力争高新企业入园达25家以上，完成数字治水产值2.5亿元以上。 | 1.完成数字治水顶层设计，年底前争取自治区出台《全面推进数字治水的实施意见》，同时编制完成《宁夏智慧水利（数字治水）“十四五”规划》《宁夏水联网数字治水总体实施方案》。 2.对标“新基建”，建立水利数字化项目库，加快推进现代灌区、城乡供水、水利云升级改造等一批重大数字治水项目前期工作，力争启动一批数字治水项目建设。 3.以创新联合体方式加速数字化产业培育，年底前数字治水产业园高新企业入园达25家以上，完成数字治水产值2.5亿元以上。 4.年底前完成《宁夏现代化水治理标准化体系规划》编制，围绕新时期水利改革创新及高质量发展要求，研究提出黄河生态保护、现代化生态灌区、河湖治理等方面标准化框架指标。 | 潘军 | 科技与信息化处 |
| 18 |  | 事业单位改革 | 1.不断深化事业单位改革，积极推行管办分开、管养分离。 2.加快水利行业从业人员职业素质提升，规范技能人员工作标准化。 3.制定人才评价标准和指标体系，建立人才分析评价模型，全面盘清人才底数、现状、岗位适配情况等综合现状。 | 1.6月底前完成水管单位管养分离改革，年底前完成水管单位机构改革，调整工作职能，撤段并所，精简内设机构，打造扁平化管理体系，实现维修养护服务专业化、物业化。 2.进一步加强与自治区编办沟通对接，完成水管单位编制递补工作，全面解决水管单位人员超编问题。 3.年底前编制完成《宁夏水利行业职业工种技术规范》《宁夏水利行业职业工种培训大纲》《宁夏水利行业职业工种培训教材》。 4.7月底前召开人才盘点工作动员会、开展人才盘点工作培训，研究制定人才评价标准和指标体系，建立人才分析评价模型，基本完成人才盘点工作。 5.年底前编制完成《宁夏水利人才队伍建设“十四五”规划》。 | 李永春 | 组织人事与老干部处 |
| 19 |  | “水协会”试点 | 1.深化利通区、贺兰县、平罗县、盐池县等10个县区“水协会”试点，推动试点机构基本达到正常运转。 2.在统一农田灌溉的基础上逐步拓展服务，围绕现代化灌区建设，市场化推进基层水利服务体系建设，鼓励以县或乡镇或支渠灌域为单元，整合改良农民用水合作组织，组建水利专业化服务公司，建立现代化灌区供水服务体系。 | 1.3月底前对全区基层水利服务机构和农民用水协会等基本情况进行调查摸底，提出改进措施。 2.4月底前结合利通区“水协会”、贺兰县“灌溉服务公司”、盐池县高效节灌管护等试点经验，选定一部分经济基础好、具备条件的乡村和片区开展试点，推进专业化管理，提升服务管理水平，促进农田水利设施良性运行。 3.年底前开展试点调研，总结试点经验，形成试点推进情况调研报告。 | 麦山 | 农村水利处 |
| 20 |  | 水利前期工作改革 | 1.将“四个统一”贯穿水利规划编制、水利基础设施布局、重点水利项目前期等环节，拓展深化水利基础设施补短板项目，多谋以大水源为骨干、小水源和非常规水源为辅助和备用的洪水、中水、雨水资源化利用项目，多谋兼具生产效益、生态效益的水利项目，统筹做好大型工程、小型工程储备。 2.启动水利项目设计质量提升专项整治，提升水利工程设计质量。 | 1.将“四个统一”融入到在编的《水安全保障战略规划》、《水利发展“十四五”规划》、《黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划》、《国土空间规划水利专项规划》等重大规划中，作为今后水利工作的行动指南。 2.围绕“四水同治”和“四个统一”要求，将大数据、人工智能等“新基建”理念贯穿落实到项目前期工作中，全方位谋划布局好水利项目，在已有61项1151亿补短板项目的基础上，更新补短板项目库和三年滚动计划项目库，扩大项目储备面、投资额。 3.建立“项目前期工作周报告、旬例会、月调度、月通报”机制，细化任务单、时间表、路线图，压茬推进审查审批、要件办理等各项前期工作，确保成熟一项、审查一项、报批一项、开工一项、见效一项。 4.引进大院、强院参与项目前期工作，建立有效的竞争激励机制；启动“水利项目设计质量提升专项整治”，建立完善勘察、设计、咨询单位市场主体信用体系，加大对设计失误问责惩处力度，实现设计质量大提升。 | 潘军 | 规划计划处 |
| 21 |  | 小型水利工程管理 体制改革 | 1.指导市县完成国有水利工程划界工作，启动泵站、水闸、堤防等水利工程运行管理标准制定，建立健全运行管理标准化体系。 2.强化市县政府小型水利工程管护责任，督促县级政府落实主体责任、管护经费、管护人员，探索建立农田水利工程运行维护监管机制，鼓励政府向社会力量购买管护服务，鼓励有条件的县、乡镇对所属小型水利工程实行统一管理。 | 1.6月底前完成全区剩余6个县（区）小型水利体制改革验收工作。 2.协调自然资源厅，督促指导渠道管理处和市县水务局加快推进水利工程划界工作，4月底前完成划界勘测整体工作，6月底前完成2043公里干渠（含建筑物）划界，9月底前完成市县国有水利工程划界，年底完成上图工作。 3.4月底前制定完成《灌区及泵站标准化规范化管理实施细则（试行）》以及对应的制度办法、标准流程等，形成试点工作方案，在各渠道管理处开展试点，11月底前编制完成《验收标准》，年底前初步建立标准化规范化管理制度体系。 4.督促指导各工程管理单位推进灌区及泵站标准化建设、规范化管理试点，年底前初步建成宁夏灌区及泵站标准化管理制度体系。 5.督促指导地方政府落实农田水利工程管理主体、责任和经费；督促指导各地健全完善基层水利服务体系，落实管理机构、人员和维修养护资金；全面整改运行高效节水灌溉工程。 | 李永春、 麦山 | 工程建设与运行管理处农村水利处 |
| 22 | 自主推进的水利重点改革任务 （围绕推进水利重点工作及体制机制优化提出的内部改革任务） | 水资源税改革 | 1.实行差别化税率，完善税收征管模式，促进健全计量设施，探索税收优惠政策，促进调整用水行为和强化水资源监管。 2.针对费改税后基层水利单位经费不足问题，会同自治区财政、税务部门联合制定配套政策，力争将水资源税作为目的税，明确一定比例的税收用于水资源节约保护项目及基层水利单位管理。 | 1.切实发挥水利、税务、财政水资源税改协调机制作用，及时掌握水资源税征收情况。 2.下达全区取用地下水的用水户用水计划，督导各市县下发辖区内的用水计划，及时推送给税务部门，按计划征收水资源税。 3.用好用活水资源保护和利用项目资金，指导市县用好地方水资源税，充分发挥保护、考核、宣传等作用。 4.协调自治区财政、税务部门研究制定水资源税改革配套政策制度，完善征收模式，明确一定比例的税收用于水资源节约保护项目及基层水利单位管理。 | 麦山、 潘军 | 法规与水资源管理处 财务审计处 |
| 23 |  | 地下水超采治理 监管改革 | 建立地下水管控指标体系和地下水超采治理监督检查机制，健全用水约束、地下水开采审批限批、地下水取用监测等机制，完善地下水超采治理评估考核，督促地方政府落实地下水超采治理主体责任，推进地下水超采治理。 | 1.启动银川市、石嘴山市超采区治理评估工作。 2.指导督促完成银川市、石嘴山市超采区治理任务，实现地下水采补平衡。 | 李永春、 麦山 | 法规与水资源管理处 |
| 24 |  | 农村供水工程水费 收缴工作 | 强化农村供水工程水费收缴工作，印发《宁夏农村供水工程水费收缴工作方案》，督促各县区制定农村供水工程水价管理办法，至2020年底，农村集中供水工程收费处数占工程总数的95%以上，水费收缴率达到90%，保障农村供水工程效益发挥。 | 1.3月底前制定印发《宁夏农村供水工程水费收缴工作方案》，10月底前指导督促全区千吨万人人饮工程全部完成水价制定。 2.强化农村供水工程水费收缴工作监管力度，12月底前全区农村集中供水工程收费处数占工程总数的95%以上，水费收缴率达到90%。 | 潘军 | 节约用水与城乡供水处 |
| 25 |  | 水利工程建设项目法人 责任制、建设监理制改革 | 1.针对市县组建项目法人管理能力不足，项目法人责任制落实不到位、责权利界定不清晰等问题，进一步完善水利工程建设项目法人责任制等相关制度，细化法人职责、建立奖惩机制、加强履责监管。 2.针对监理存在职责权利定位不明确，履责不到位等问题，进一步完善水利工程建设监理责任制等相关制度，明确监理定位、强化监管力度、加大惩戒力度。保障水利工程建设质量、进度和安全。 | 1.制定印发《2020年全区水利在建工程质量管理和资金管理专项监督行动实施方案》《关于进一步加强水利工程质量管理工作的通知》，进一步提高我区水利建设工程质量和项目法人、监理单位等参建单位管理水平。 2.按照水利部拟新修订完善的水利工程建设项目法人责任制等相关制度，出台实施细则，进一步细化法人职责，同时加强项目法人履责监管。 3.按照水利部拟新修订完善的水利工程建设监理责任制等相关制度，出台实施细则，进一步明确监理定位，同时加大监管力度，保障水利工程建设质量、进度和安全。 | 李永春 | 工程建设与运行管理处 |
| 26 |  | 水利监管体制机制改革 | 针对监管体系不健全和监管工作不平衡、不充分等问题，推进水利监管体制机制改革。出台《宁夏水利监督管理办法》《宁夏水利监督队伍管理办法》，完善各专业领域监督制度。明晰“综合监管、专职监管、专业监管、日常监管”四个监管层次，强化监管部门牵头抓总职责、业务部门专业监管职责和市、县（区）日常监管职责。提升监管工作信息化水平，逐步构建覆盖全行业的水利监管体系。 | 1.6月底前制定出台《宁夏水利监督管理办法》《宁夏水利监督队伍管理办法》，明确监督工作管事、管人的制度； 2.8月底前对照水利部已经出台的监督制度，组织各部门、单位分别研究制定分管业务领域的监督检查办法或实施细则，制定各类事项检查清单，明确专项监督检查制度。 3.按照水利厅2020年督查检查工作计划，组织开展年度督查检查计划实施。 4.加大水利安全生产监管系统应用力度，提升监管信息化水平，落实水行业强监管。 | 李永春 | 安全生产与监督处 |