附件1

自治区“四水四定”重点任务（2024-2027年）责任分解表（水利厅牵头）

| 序号 | 重点任务 | 具体落实措施 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坚持以水定城定人，优化城镇空间格局 |
| （一）深度实施城乡生活节水 |
| 1 | 发挥用水户节水主体作用，用水单位和个人应采用节水型生产生活方式。推进党政机关、学校、医院、居民小区等单位对标节水型社会达标建设。 | 1.2024年启动节水型居民小区建设，2025年建成节水型居民小区10个，2026年累计建成20个，2027年累计建成30个。 | 节水供水处 | 水调中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 2.印发《新时代县域节水型社会达标建设推进方案》，重点推进金凤区、西夏区、贺兰县、平罗县、惠农区、红寺堡区、同心县、泾源县8个县区县域节水型社会达标建设。2024年70%以上县区建成全国县域节水型社会达标县区，2025-2027年达到100%。 | 节水供水处 | 水资源处、农水处、水调中心 | 2024-2027年 |
| 2 | 实施老旧供水管网更新改造，开展供水管网分区计量管理。 | 通过水资源税从末端改为首端征收，倒逼供水单位加强公共供水系统的维护管理，降低管网漏损。 | 水资源处 | 水调中心 | 长期坚持 |
| 3 | 加强农村生活用水设施改造。 | 提升农村自来水普及率，推动农村生活用水采用节水型器具。实施农村“厕所革命”，2025年农村居民厕所节水型器具普及率达到20%，2026年达到30%，2027年达到50%以上。 | 节水供水处 |  | 2025-2027年 |
| 二、强化以水定产，构建节水型产业体系 |
| （二）因地制宜发展现代产业 |
| 4 | 促进工业发展与水资源条件相协调，构建与水资源承载能力相适应的现代产业体系，保障“六新六特六优”产业发展用水。通过用水权交易等方式，保障绿氢制备用水。 | 1.加快完善用水权市场化收储交易机制，积极开展水权交易，解决绿氢制备、大数据产业等绿色产业用水指标，支持“六新六特六优”产业发展。 | 水资源处 | 水文中心 | 长期坚持 |
|  |  | 2.探索建立宁东能源化工基地用水权动态管理及盘活机制，释放水资源存量。 | 水资源处 | 水文中心 | 2025年 |
| 5 | 加快推进牛首山等7个抽水蓄能电站建设。 | 1.推进青铜峡抽水蓄能电站建设。牛首山二期、跃进、中宁等抽水蓄能电站项目开工。 2.根据牛首山二期、跃进、中宁等抽水蓄能电站项目建设进展，完成取用水手续办理，通过市场交易解决抽水蓄能电站项目建设和运行用水指标。 | 水资源处 | 规计处、水调中心 | 根据项目进展确定 |
| （三）大力发展高效节水农业 |
| 6 | 严格农业用水总量控制，开展节水灌溉技术推广。 | 1.开展宁夏农业灌溉用水生态效用评价研究，研究农业灌溉水量对生态、农业灌溉水有效利用系数影响，分析冬灌生态效应水量。 2.2024年农田灌溉水有效利用系数达到0.582，2025年达到0.590，2026-2027年达到或高于国家下达指标。 | 水资源处、农水处 | 水文中心、灌排中心 | 2024-2027年 |
| 7 | 优先将灌区有效灌溉面积建设成高标准农田。 | 加快推进现代高效节水农业灌溉项目建设。 | 农水处 | 灌排中心 | 2025年 |
| （四）深度实施工业节水增效 |
| 8 | 落实国家高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录制度。 | 1.按照国家《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》，坚决遏制盲目上马高耗水项目。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 | 长期坚持 |
|  |  | 2.对列入高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录的建设项目，取水申请不予批准。 | 水资源处 | 水调中心 | 长期坚持 |
| 9 | 建立完善高耗水工业用水定额标准体系，提高用水效率、减少废污水排放。 | 1.修订工业用水定额标准，建立高耗水项目管理台账。 2.2024年规模以上工业用水重复利用率达到91%，2025年达到92%，2026年达到93%，2027年达到95%。 | 节水供水处 | 水调中心、水科院 | 2024-2027年 |
| 10 | 推进已有项目节水改造，严格限制布局高耗水项目。 | 1.大力推进工业节水改造，工业企业应当加强内部用水管理，优先使用国家鼓励的节水工艺、技术和装备。 2.2024年全区工业用水量占比达到7.6%，2025年达到8.1%，2026年达到8.3%，2027年达到8.5%。 | 节水供水处 | 水调中心、水科院 | 长期坚持 |
| 11 | 推进园区内企业间串联、分质循环用水设施建设，打造节水型工业园区。 | 1.推动工业企业进入园区，统筹推进园区供排水、污水处理及水梯级循环利用设施布局建设，实施分质用水、一水多用、梯级利用、废水全收集和全处理，加强废污水资源化利用，实现 “近零排放”。加快推进节水型工业园区建设，2024年节水型工业园区建成率达到17%，2025年达到22%，2026年达30%，2027年达30%以上。 | 节水供水处、水资源处 | 水调中心 | 2024-2027年 |
| （五）探索服务业节水新模式 |
| 12 | 严控高耗水服务业用水。探索制定宾馆、餐饮等节水型载体评价标准。 | 1.修订完善宾馆行业用水定额，推进宾馆企业节水型载体建设，严格定额管理。 | 节水供水处 | 科信处、水调中心、水科院 | 2025年 |
|  |  | 2.修订完善餐饮行业用水定额，推进餐饮企业节水型载体建设，严格定额管理。 | 节水供水处 | 科信处、水调中心、水科院 | 2025年 |
|  |  | 3.制定宾馆、餐饮等节水型载体评价标准，并积极申请以地方标准形式发布。 | 节水供水处 | 科信处、水调中心、水科院 | 2025年 |
| 13 | 健全水资源监测体系，加快推进在线监测和控制系统建设，开展节水诊断和达标行动。 | 1.启动建设宁夏数字节水管理服务平台，实现节水用水数字化管理。 | 节水供水处 | 科信处、信息中心 |  |
|  |  | 2.推进用水户在线监测和控制系统建设。对取水许可水量达到一定规模以上的取水单位和个人，调水工程及大中型灌区渠首取水口，应当安装取用水在线监测计量设施。 | 水资源处 | 科信处、水调中心、水文中心、信息中心 |  |
|  |  | 3.开展企业节水诊断和达标行动，促进节水型企业载体建设。 | 节水供水处 | 水调中心、水科院 | 2025年 |
| 14 | 引导服务业非接触性用水优先利用再生水等非常规水源，限制取用黄河水和地下水。 | 在高等院校、行政中心、宾馆饭店等具备条件的服务业用水单位，推广分散式污水处理中水回用一体化技术，2025年处理能力达到60万立方米以上。 | 节水供水处 | 水调中心、水科院 | 2025年 |
| 三、落实以水定地，促进水土资源协调 |
| （六）稳定农田灌溉规模 |
| 15 | 农业灌溉面积原则上稳定在1200万亩规模以内，因国家战略确需新增灌溉面积的，严格进行水资源论证。在不突破耕地保护目标的前提下，违规开发新增的灌溉面积有序退出，水资源超载地区适度退减灌溉面积。 | 1.在国家未增加宁夏用水指标的情况下，对灌溉面积进行管控，对违规开发的灌溉面积限期退出，对未经审批新增的灌溉面积限制供水。 | 农水处 | 灌排中心 | 长期坚持 |
|  |  | 2.严格农业用水总量控制，实现农业增产增效不增水。2024年农业用水量占比不超过70.2%、2025年以后不超过69.3%。 | 农水处、水资源处 | 灌排中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 3.开展“以水定地”耕地轮耕休耕补偿机制研究，超出灌溉面积管控指标的县区探索落实轮耕休耕制度。 | 农水处 | 灌排中心 | 2024-2027年 |
| 16 | 建立灌溉面积动态核查机制。 | 持续开展灌溉面积遥感监测，掌握全区灌溉面积年度变化。 | 农水处 | 灌排中心 | 2025年 |
| （七）推进高标准农田建设 |
| 17 | 健全高标准农田和现代高效节水农业工程运行管理机制，落实农业用水精准补贴、节水奖励和维修养护资金，实现现代高效节水农业工程良性运行。 | 1.开展现代高效节水农业工程运行现状调查，摸清工程运行情况，对运行不良的分类制定管护措施。 | 农水处 | 灌排中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 2.2024年高效节水农业工程良性运行率达到60%，2025年达到65%，2026年达到70%，2027年达到75%。 | 农水处 | 灌排中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 3.制定出台《宁夏回族自治区农业用水奖补办法》，指导市县落实农业用水精准补贴和节水奖励机制。 | 农水处、财务处 | 灌排中心 | 2024年 |
| （八）建设科学绿化示范区 |
| 18 | 充分考虑水资源的时空分布和承载能力，统筹推进水源涵养、国土绿化、防沙治沙、水土保持治理。 | 1.探索开展黄土高原水土保持与产业融合发展示范建设，推动水土保持与特色产业、农民增收、环境改善等要素融合发展。 2.以黄土丘陵沟壑区、中部干旱风沙区为重点，推进水土流失治理，2024年全区水土保持率达到77.6%，2025年达到78.0%，2026年达到78.2%，2027年达到78.3%。 | 水保处 | 水保总站 | 2024-2027年 |
| 19 | 建设以梯田和淤地坝为主的拦泥减沙体系，加大水土流失治理。 | 1.持续开展小流域综合治理，推进坡耕地水土流失综合治理、塬面保护、淤地坝建设和病险淤地坝除险加固工程建设，2024-2025年新增治理水土流失面积559平方公里以上。2024-2027新建大中型淤地坝25座，建设水平梯田18.7万亩。 2.建立健全淤地坝建设管理、登记销号等制度，规范淤地坝建设与运行管理。 | 水保处 | 水保总站 | 2024-2027年 |
| （九）推动河湖保护和修复 |
| 20 | 落实黄河干流宁夏段、重要支流控制断面生态流量和重要湖库生态水位管控指标，建立健全河湖生态流量监测预警机制，保障清水河、泾河、苦水河、沙湖、星海湖等生态流量（水位）。制定重点河湖补水名录，按年度调水计划实施重点河湖生态补水。 | 1.建立自治区断流河流、萎缩干涸湖泊修复名录，编制生态复苏方案，明确修复保护目标任务，采取退还挤占、优化调度、水系连通等措施，分年度组织实施。河湖湿地补水水面面积稳定在18.3万亩。 | 水资源处、河湖处 | 水文中心、河湖中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 2.制定重点河湖补水名录，按年度调水计划实施重点河湖生态补水。全面开展河湖名录内重点河湖“一河一策”和健康评价工作，建立健全河湖生态流量监测预警机制和河湖健康档案。到2025年，河湖名录内重点河湖“一河一策”和健康评价基本完成。重点河流生态流量（水位）保障率达到90%以上。 | 水资源处、河湖处 | 水调中心、水文中心、河湖中心 | 2024-2027年 |
| 四、优化配置格局，增强水安全保障能力 |
| （十）持续优化水资源配置 |
| 21 | 坚持开源与节流并重，统筹地表水与地下水、雨洪水与再生水、当地水与外调水、常规水与非常规水，实行水资源消耗总量和强度双控，分市县设定生产用水限额，明确各行业水资源用途，严控侵占生态用水。建立“总量控制、指标到县、分区管理、空间均衡”的配水体系。 | 1.严格落实“十四五”用水权管控指标方案、地下水管控指标方案，统筹配置各类水源，结合黄河年度调度分配指标，分年度制定水量分配和调度计划，强化水资源统一调度。 2.明确各市县、各行业用水总量，严格执行《宁夏回族自治区水资源使用权用途管制办法（试行）》，合理配置生活、农业、工业和河道外生态环境等方面用水，并符合生态流量管控指标要求，保障生态用水，促进水生态持续好转。 | 水资源处 | 农水处、水调中心、灌排中心 | 长期坚持 |
|  |  | 3.科学研究水稻种植、高效节水灌溉发展与地下水位、土壤盐渍化、灌溉绿洲生态维系等问题。 | 水资源处、农水处 | 灌排中心、水文中心、水科院 | 2025年 |
|  |  | 4.制定《宁夏回族自治区计划用水管理办法》，对用水量达到1万立方米以上的实行计划用水管理。 | 节水供水处 | 水资源处、农水处、水调中心 | 按照自治区人大立法计划推进 |
| 22 | 推动非常规水资源纳入统一配置，全面实行再生水、矿井疏干水等非常规水配额制，逐年提高利用比例，明确各县（市、区）非常规水利用最低限额。 | 1.加大非常规水源利用，2024年全区非常规水源利用量达到1.5亿立方米，2025年达到2亿立方米，2026-2027年达到2亿立方米以上。 | 节水供水处 |  | 2025年 |
|  |  | 2.推进甜水河水库微咸水处理利用项目建设，新建调蓄水池3个，与甜水河水库连通，建设苦咸水处理厂，充分利用苦水河水资源。 | 建设与运行处、水库与移民处 | 规计处、建设中心 | 2024-2025年 |
|  |  | 3.推进海原县苦咸水利用工程建设，通过新建引水工程，将清水河干流和石峡口水库水引入固海、固扩灌溉系统科学掺灌。 | 建设与运行处、水库与移民处 | 规计处、建设中心 | 2024-2025年 |
|  |  | 4.推进固原市苦咸水利用工程建设，建设臭水河拦蓄库与硝河拦蓄库，补充固原市盐化工园区工业生产用水。 | 建设与运行处、水库与移民处 | 规计处、建设中心 | 2024-2025年 |
| （十一）加强再生水循环利用 |
| 23 | 加快实施污水处理厂提标改造，推进污水资源化利用。加快建设再生水循环利用和配置试点城市，宁东能源化工基地试点建立非常规水利用激励约束机制。 | 1.2024年工业园区再生水利用率达到50%，2025年达到55%，2026年达到60%，2027年达到65%。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 2.推进石嘴山市、中卫市、盐池县再生水配置利用试点建设。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 | 2025年 |
|  |  | 3.宁东能源化工基地试点建立再生水、矿井疏干水等利用激励约束机制，加强非常规水利用。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 | 2025年 |
| 24 | 实施农村生活污水综合治理工程，推广分散式污水处理回用设施，实现污水就近就地资源化利用。 | 1.推进固原市农村农户雨水集蓄利用工程建设，建调蓄水池，收集集蓄降水资源，配套潜水泵，铺设管道与农村水冲厕所管道连通，补充冲厕、卫浴用水。每个县区选择10000户（每年2000户）进行示范试点。 | 节水供水处 | 规计处、建设与运行处 | 2025年 |
|  |  | 2.推进原州区生态经济林降雨集流渗灌工程建设，在寨科乡、河川乡、彭堡镇、头营镇配套经果林降雨集流渗灌面积5万亩。 | 节水供水处 | 规计处、建设与运行处 | 2024-2025年 |
| 25 | 对具备再生水利用条件但未充分利用的，严控新增取水许可。 | 严格取水许可管理，对于新、改、扩建项目，具备再生水利用条件但未充分利用的，严控新增取水许可。 | 水资源处 | 水调中心 | 长期坚持 |
| （十二）推进矿井水综合利用 |
| 26 | 对可利用矿井水但未合理充分利用的取水单位及个人，不得开采使用其他水源作为生产水源，不得擅自外排矿井水。 | 1.从严下达企业年度用水计划，优先配置矿井水等非常规水源。对具备条件但未合理利用的，生产用水不配置其他水源。 | 水资源处、节水供水处 | 水调中心 | 长期坚持 |
|  |  | 2.2024年矿井疏干水综合利用率达到75%，2025年达到80%，2026年达到85%，2027年达到90%。 | 节水供水处 | 水调中心 | 2024-2027年 |
| （十三）完善现代水网体系建设 |
| 27 | 全力争取黄河黑山峡水利枢纽工程开工建设，加快陕甘宁革命老区供水工程前期论证，积极融入国家骨干水网体系。 | 1.加快全国省级水网先导区建设，积极融入国家水网、织密市县水网，全力推进黑山峡水利枢纽前期工作。 | 规计处、大柳树中心、建设与运行处 | 建设中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 2.开展陕甘宁革命老区供水工程项目建议书编制，加快开展前期工作。 | 规计处、大柳树中心 | 建设与运行处 | 2024-2027年 |
| 28 | 加快银川都市圈、清水河流域等城乡供水工程建设，推动现代化生态灌区、高标准农田等灌排网建设，构建水系互联互通、资源统筹调配、南北山川互济、安全保障有力的区级骨干供水“主动脉”。 | 1.加快银川都市圈西线、东线，清水河流域城乡供水、中卫城乡供水工程以及中宁县水美乡村等在建项目建设进度。 | 建设与运行处、节水供水处 | 建设中心、规计处 | 2025年 |
|  |  | 2.加快推进沙坡头区七星渠灌域等大型灌区续建配套与现代化改造工程。 | 建设与运行处、农水处 | 规计处、建设中心、灌排中心 |  |
|  |  | 3.完成隆德渝河、沙坡头兴仁灌区、惠农沿山井灌区、中宁北滩长鸣等中型灌区现代化改造。 | 农水处、建设与运行处 | 规计处、建设中心、灌排中心 |  |
|  |  | 4.推进红寺堡支干渠支泵站更新改造。 | 建设与运行处、农水处 | 规计处、建设中心 |  |
|  |  | 5.实施彭阳石家峡水库、隆德余家峡水库等重点水库建设项目。 | 水库移民处、建设与运行处 | 规计处、建设中心 |  |
|  |  | 6.编制《宁夏深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设推进方案》，推动利通区全国深化农业水价综合改革试点建设。 | 农水处 | 财务处、灌排中心 |  |
|  |  | 7.实施青铜峡灌区现代化改造工程建设，开展工程设施除险加固、提标改造、配套达标，健全完善量测水设施，推进灌区信息化建设。 | 农水处、建设与运行处 | 科信处、灌排中心、建设中心、信息中心 |  |
|  |  | 8.实施固海扩灌扬水更新改造工程建设，完善量测水设施和灌区信息化建设。 | 建设与运行处、农水处 | 科信处、灌排中心、建设中心、信息中心 |  |
|  |  | 9.实施固海灌区续建配套与现代化改造工程建设，完善灌区输配水系统。 | 农水处、建设与运行处 | 建设中心、灌排中心 |  |
|  |  | 10.到2025年，引扬黄灌区骨干设施完好率达到85%以上，大中型灌区干渠直开口规模以上自动测控闸门应用比例提高到95%。 | 农水处 | 建设中心、灌排中心 |  |
|  |  | 11.推进全区“互联网+城乡供水”工程建设，建设全区城乡一体化供水管理服务体系，改造、扩建水厂，推动城乡供水工程网络全覆盖。单一水源供水城市应建设应急水源或备用水源。 | 节水供水处 | 规计处、科信处、水调中心、信息中心 | 2024-2025年 |
| （十四）构建抵御自然灾害防线 |
| 29 | 巩固提升黄河干流标准化堤防，构建综合性防洪减灾体系。 | 推动黄河宁夏段河道治理工程开工建设。到2025年，黄河宁夏段干流堤防达标率100%，年均水旱灾害损失率降至0.2%。 | 防御中心 | 规计处、建设与运行处、建设中心 | 2025年 |
| 30 | 加快流域综合治理，建立以大中小型水库、淤地坝、河道防洪等骨干工程为主的水沙调控综合防治体系。 | 加快贺兰山东麓防洪治理工程建设，新建加固导洪堤，治理泄洪沟，排洪沟，改造拦洪库。实施冬至河、槐沟等中小型病险水库除险加固。 | 防御中心 | 规计处、建设与运行处、建设中心 | 2025年 |
| 31 | 持续推进“四乱”问题整改，强化河湖水域岸线空间管控，依法禁止在黄河河道管理范围线内新增一般耕地和乱建建筑物，禁种妨碍行洪安全的高秆作物，确保河道行洪畅通。 | 1.落实《宁夏回族自治区河道管理范围内建设项目管理办法（试行）》，强化河道管理范围内新、改、扩建建设项目审批。 2.推进河湖“清四乱”常态化规范化，实现河湖“四乱”问题动态清零。 3.落实“1+N”监督机制和强化“河长+检察长+警长”协作机制，严厉打击黄河河道管理范围内乱占乱建，违规种植妨碍行洪的高秆作物等涉河违法行为。 | 河湖处 | 法规处、河湖中心 | 长期坚持 |
| 五、执行刚性约束，加强取水用水管控 |
| （十五）严格水资源论证 |
| 32 | 严格建设项目水资源论证制度和取水许可监管。对未经论证或者经论证不符合要求的，不予办理取水许可。未经批准不得擅自改变水资源用途。 | 1.修订《宁夏回族自治区水资源论证管理办法》。 2.严格取水总量和定额管控，开展建设项目水资源论证和取水审批情况检查评估工作，严格把好水资源论证和取水许可审批关。 3.强化取用水监管，开展取水单位取用水情况抽查，指导取水单位严格落实取水许可制度，不得擅自改变水资源用途。 | 水资源处 | 节水处、法规处、水调中心、水文中心 | 2024年 |
| （十六）强化用水定额管理 |
| 33 | 新增取用水项目全面实施节水评价，用水水平不符合行业定额标准的，水资源论证报告不予审查通过。 | 落实《宁夏回族自治区节水评价技术导则》，开展节水评价，对不符合水资源强制性约束管控指标要求的不予审批，推动新增用水项目用水定额达到先进值和强制性用水定额标准要求。 | 节水供水处、水资源处 | 水调中心 | 长期坚持 |
| 34 | 开展超定额用水核查行动。 | 制定超定额用水核查行动方案，开展各领域用水定额对标达标、超定额用水核查，建立超定额用水单位清单，对已建项目不符合强制性用水定额要求的，必须实行节水改造。 | 节水供水处 | 水调中心 | 长期坚持 |
| （十七）治理水资源超载超采 |
| 35 | 实行水资源差别化管控，定期组织开展水资源评价和承载能力调查评估，评估结果作为划定水资源超载地区、临界超载地区、不超载地区的依据。 | 1.落实自然资源部部署要求，全面调查全区各类水体的空间分布、水储存量、质量、动态变化以及水资源量，形成水资源基础调查成果。 | 水资源处 | 水文中心 | 2026年 |
|  |  | 2.建立水资源监测预警机制，组织开展动态监测预警并定期发布监测预警信息。 | 水资源处 | 水调中心、水文中心 | 2024年 |
| 36 | 水资源超载地区制定治理方案，除生活等民生保障用水外，不得新增取水许可。水资源临界超载区采取限制性措施，严格限制新增取水许可。 | 落实超载治理方案要求，督导沙坡头区、中宁县两个黄河干流地表水超载县区加快推进超载治理，2024年完成销号。 | 水资源处 |  | 2024年 |
| 37 | 加快新一轮地下水超采区划定，适时制定《地下水管理条例》实施办法，强化地下水位管控。 | 1.制定《宁夏回族自治区实施<地下水管理条例>办法》。 | 水资源处、法规处 | 水文中心 | 按照自治区人大立法计划推进 |
|  |  | 2.划定地下水禁、限采区，强化地下水位管控，有序推进银川市、石嘴山市等地下水超采区治理，实现地下水可持续利用，难以更新的地下水原则上只能作为应急和战略储备水源。 | 水资源处 | 水文中心 | 2025年 |
|  |  | 3.编制完成地下水保护利用规划。 | 水资源处 | 水文中心 | 2025年 |
| 38 | 在年用水量10万立方米以上且年超计划用水10%以上的企事业单位开展用水审计。 | 制定《宁夏回族自治区用水审计实施办法》，探索开展用水审计，加强水资源相关审计，推动水资源节约集约利用。 | 节水供水处、法规处 | 水资源处 | 2024年 |
| （十八）完善水资源监控体系 |
| 39 | 加强跨行政区界断面、饮用水水源地等水量水质监测设施建设。 | 1.持续完善地下水监测网络体系，开展地下水动态监测。 | 水资源处 | 水文中心 | 长期坚持 |
|  |  | 2.落实《宁夏回族自治区水资源监控总体实施方案》，加强跨行政区界断面等水量水质监测设施建设。到2025年，行政区界、重要河湖库水量监测全覆盖，大中型灌区取水、非农用水计量率达到90%以上。 | 水资源处 | 农水处、水文中心、灌排中心 | 2025年 |
| 40 | 推动水资源监管、数字节水等平台建设，建立信息整合与共享机制，强化水资源预报预警预演预案能力。 | 完善水资源监管和数字节水平台建设，实现区、市、县三级水资源管理信息贯通，对超许可、超计划取水实时预警，提升数字化监管能力。 | 水资源处 | 科信处、水文中心、信息中心 | 2025年 |
| 41 | 完善部门统计制度，健全水资源消耗统计指标。 | 完善用水户名录，强化用水统计管理。 | 水资源处 | 水文中心 | 长期坚持 |
| 六、推动改革创新，完善管理体制机制 |
| （十九）深化用水权改革 |
| 42 | 实行工业用水权有偿取得。 | 深化改革立法研究，推动用水权有偿使用费征收地方立法工作，力争自治区人大授权。 | 水资源处 | 法规处、水调中心 | 按照自治区人大立法计划推进 |
| 43 | 建立用水权回购、收储调控等机制。 | 建立健全用水权收储机制，创新用水权收储模式，引导国有企业和金融机构参与用水权收储交易，调动市场主体交易积极性。编制用水权收储交易流程指南。 | 水资源处 | 水文中心 | 长期坚持 |
| 44 | 组织开展再生水利用水权交易试点。 | 完成银川市、石嘴山市再生水利用交易试点建设。 | 水资源处 | 水调中心 | 2025年 |
| 45 | 严格落实用水权交易收益分配制度。 | 建立健全用水权交易收益分配和监管机制，引导鼓励用水户将闲置用水权交易出售，激发用水权交易市场活力。 | 水资源处 | 水文中心 | 长期坚持 |
| 46 | 探索建立用水权交易激励和投融资机制，创新“合同节水+水权交易”等模式，鼓励社会资本直接参与节水工程建设及运行养护。 | 推动落实《宁夏回族自治区金融支持用水权改革的指导意见》，探索建立用水权投融资机制，支持金融机构开发用水权抵（质）押贷款等金融产品，研究推进“合同节水+水权交易”、“节水贷”等。 | 水资源处、节水供水处 | 水调中心、水科院 | 2025年 |
| （二十）建立节水水价体系 |
| 47 | 落实有利于水、电、气等资源性节约集约利用的价格机制，对资源高消耗行业中的限制类项目，实行限制性价格政策。 | 研究制定湖泊湿地生态补水水费减免政策。 | 水资源处、财务处 | 水调中心 | 2024年 |
| 48 | 深入推进农业水价综合改革。 | 1继续开展农业水价综合改革，加强推进情况调研督导，建立问题台账，促进改革各项任务落实落地。 | 农水处 | 灌排中心 | 2025年 |
|  |  | 2.规范末级渠系水费收支管理、基层用水合作组织建设。 | 农水处 | 灌排中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 3.加快骨干供水工程计量设施提标改造，加强田间计量设施配套建设。 | 农水处 | 灌排中心 | 2024-2027年 |
| （二十一）推进节水机制创新 |
| 49 | 深化水资源税改革，将城市生活、工业公共供水管网计税环节由末端征税改为取水端征收。推动落实节水税收优惠政策，完善水资源税收入分配机制。 | 开展城镇公共供水企业合理漏损率核定，全面实行公共供水管网取水端征税。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 | 2024年 |
| 50 | 全面落实节约用水奖惩机制，通过“以奖代补”方式给予奖励。 | 1.落实《宁夏回族自治区节约用水奖补办法》，对最严格水资源管理和节水型社会建设考核获得优秀等次的地级市、非常规水源利用达到年度配额且成效显著的县（市、区）、节水型社会建设达标县以及自治区命名的节水型载体实行以奖代补，驱动水资源节约集约利用。 | 节水供水处 |  | 长期坚持 |
|  |  | 2.修订《宁夏回族自治区节约用水条例》。 | 节水供水处、法规处 | 水调中心 | 按照自治区人大立法计划推进 |
| 51 | 建立水资源管理督察机制。 | 制定水资源管理督察机制配套文件，探索建立水资源管理督察机制。 | 水资源处 | 水调中心、水文中心 | 2024-2027年 |
| 52 | 健全完善跨部门、跨区域联动执法机制。 | 强化水行政执法与公益诉讼、刑事司法、综合执法等有效衔接，完善联合执法协作机制，健全完善跨部门、跨区域联动执法机制。 | 法规处 | 各业务处室 | 长期坚持 |
| 七、保障措施 |
| 53 | 加强组织领导。 | 力争建立自治区级“四水四定”工作推进机制。加强各市县“四水四定”工作落实的协调领导，建立上下贯通、运转协调、执行有力的组织体系和工作机制。 | “四水四定”专班 |  | 2024年 |
| 54 | 强化科技支撑。 | 组建“四水四定”专家咨询委员会，联合区内外智库团队开展“四水四定”建设关键问题、制度完善与机制创新等研究。 | “四水四定”专班 |  | 2025年 |
| 55 | 完善公众参与机制。 | 1.制定印发“四水四定”宣传教育行动方案，加大新闻媒体宣传教育和科学普及，全面提升全民节水意识和节水技能，营造全社会共同参与“四水四定”的良好氛围。 | 节水供水处、办公室 | 机关服务中心 | 2024年 |
|  |  | 2.构建完善水文化体系，创建黄河流域生态保护宣传、文化遗产保护传承、沿黄文旅融合发展等三个重点品牌，为保障水安全提供强有力的思想保证、精神动力和文化支撑。 | 办公室、水博馆 |  | 长期坚持 |
| 56 | 强化督导考核。 | 1.结合水资源刚性约束制度考核、自治区效能考核，将“四水四定”纳入考核内容，完善考核办法，明确考核主体、考核范围、考核事项及考核结果应用。 | “四水四定”专班 |  | 2025年 |
|  |  | 2.将“四水四定”目标指标纳入市县党政领导班子领导干部绩效考核范围，发挥考核激励鞭策和导向作用。 | “四水四定”专班 |  |  |
|  |  | 3.加强对各市、县（区）“四水四定”建设进行督导、检查，跟踪推动工作落实。 | “四水四定”专班 |  | 2024-2027年 |

附件2

自治区“四水四定”重点任务（2024-2027年）责任分解表（水利厅配合）

| 序号 | 重点任务 | 具体落实措施 | 主责单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坚持以水定城定人，优化城镇空间格局 |
| （一）深度实施城乡生活节水 |
| 1 | 发挥用水户节水主体作用，用水单位和个人应采用节水型生产生活方式。推进党政机关、学校、医院、居民小区等单位对标节水型社会达标建设。 | 1.开展党政机关节水达标建设。县级以上公共机构节水型单位建成率：2024年达94%、2025年达95%、2026年达95.5%、2027年达96%。 | 节水供水处、水调中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 2.开展学校节水达标建设。2024年节水型高校建成率达到75%，2025年力争达到100%。2025年启动节水型中小学达标建设，2026年建成节水型中小学50个，2027年累计建成100个。 | 节水供水处、水调中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 3.2024年节水型医院建成率达到75%，2025年达到90%，2026年达到95%，2027年达到100%。 | 节水供水处、水调中心 | 2024-2027年 |
|  |  | 4.将党政机关、事业单位、人民团体、高等院校等单位节水达标纳入文明单位创建。 | 节水供水处、水调中心 | 2024年 |
| 2 | 实施公共建筑用水设施节水改造，淘汰不符合水效标准的用水器具。 | 1.严格落实节水“三同时”制度，新建、改建、扩建公共建筑必须采用节水器具。建设单位应当依法组织节水设施竣工验收，未经验收或者验收不合格的节水设施，不得投入使用。 | 节水供水处、水调中心 | 长期坚持 |
|  |  | 2.持续推进节水认证工作，严格落实水效标识制度，持续开展水效标识产品符合性监督检查。依法对纳入《实施强制管理的计量器具目录》的水计量器具开展强制检定。健全主要用水产品水效强制性国家标准，禁止生产、销售不符合水效标准的产品，逐步淘汰低水效等级产品。 | 节水供水处、水调中心 | 长期坚持 |
| （二）有序推进海绵城市建设 |
| 3 | 将海绵城市建设融入城市国土空间总体规划，提升城镇雨水资源滞蓄和利用能力。 | 配合住建部门，指导银川市、吴忠市推进海绵城市建设，加强城市排水防涝基础设施建设，提升城市防洪排涝能力。 | 防御中心、规计处 | 2025年 |
| 4 | 实施排水管网提标改造，加快老城区管网修复改造。 | 精准对接国家支持政策，谋划防涝基础设施建设项目，加快补齐排水设施短板。 | 防御中心、规计处 | 2025年 |
| 5 | 推进海绵型建筑、小区、道路、广场和公园绿地建设，加快海绵城市示范试点建设。 | 积极推进海绵城市建设，新增建成区、居民小区、街道、企事业单位、旧城改造区等同步建设雨水收集利用系统，应用透水铺装，增强地面渗水能力，源头削减雨水径流。2024年全区地级市建成区海绵城市建成率达到35%，2025年达到40%，2026年达到45%，2027年达到50%。银川市、石嘴山市和吴忠市系统化全域推进海绵城市示范（试点）建设，2026年完成建设任务。 | 节水供水处 | 2024-2027年 |
| （三）科学规划城镇绿地布局 |
| 6 | 按照水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草。新建绿地采用高效节水灌溉方式，存量公共绿地推广高效节水灌溉方式，园林绿化优先利用再生水灌溉。 | 1.制定在水资源刚性约束下适宜的城市绿化布局、种植模式、灌溉方式、用水水源方案，推进城市绿地节水和节约型园林绿化。 2.城市绿地选用节水耐旱型植被，采用高效节水灌溉方式，园林绿化优先利用再生水灌溉。 | 节水供水处、水资源处 | 2024-2027年 |
| 二、强化以水定产，构建节水型产业体系 |
| （四）因地制宜发展现代产业 |
| 7 | 将水资源承载能力评价要求落实到国土空间规划体系中，限制新建各类开发区。 | 1.严格落实“四水四定”原则和水资源节约集约利用重大政策，优化空间布局，提出管控措施，加强自治区国土空间规划实施监管。 | 水资源处、节水供水处 | 长期坚持 |
|  |  | 2.严格落实自治区关于开发区、园区建设管理要求，实现以水定产业布局、产业规模，控制各类开发区建设。 | 水资源处、节水供水处 | 长期坚持 |
| 8 | 促进工业发展与水资源条件相协调，构建与水资源承载能力相适应的现代产业体系，保障“六新六特六优”产业发展用水。通过用水权交易等方式，保障绿氢制备用水。 | 制定工业行业规范条件和编制工业产业规划布局方案，应将水资源条件作为约束性条件。研究制定传统产业转型升级方案。落实重点行业产能置换政策，严控“两高”项目盲目发展，积极淘汰落后产能，化解过剩产能。2024年万元工业增加值用水量较2020年下降8%，2025年下降10%，2026-2027年下降率达到或高于国家分配指标；2024年工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重达到20%，2025年达到22%，2026年达到23%，2027年达到25%。 | 节水供水处 | 2024-2027年 |
| （五）大力发展高效节水农业 |
| 9 | 严格农业用水总量控制，开展节水灌溉技术推广。 | 以农业用水量管控指标为刚性约束，结合粮食安全种植任务，提出粮食安全保障方案，合理确定农业灌溉面积规模目标、种植布局及粮食产出，实现以水定地、以水定产，禁止挤占农田灌溉合理用水，保障粮食安全用水。 | 农水处 | 2024年 |
| 10 | 优化农业种植结构，压减灌溉定额超过600立方米的高耗水农业种植规模，扩大低耗水高耐旱作物种植。 | 1.持续优化农业种植结构，科学管控高耗水农业种植规模，推广低耗水高耐旱作物种植。 2.推广水稻控灌技术，降低水稻亩均用水量。 3.持续实施葡萄种植高效节水示范工程及高效节水实验。 | 农水处 | 长期坚持 |
| （六）深度实施工业节水增效 |
| 11 | 推进园区内企业间串联、分质循环用水设施建设，打造节水型工业园区。 | 实施银川市节水型工业园区达标建设项目，园区内火电、化工等规模以上企业及年用水量在100万立方米以上的企业全部建成节水型企业，力争纺织、食品和发酵等规模以上行业企业全部建成节水型企业。 | 节水供水处 | 2024-2025年 |
| 12 | 全面开展节水型企业达标建设。 | 1.2024年年用水量100万立方米以上节水型企业建成率达到60%，2025年达到80%，2026年达到90%，2027年达到95%。 2.到2025年，火电、石化、冶金、有色等行业水效达到国内先进水平，煤矿生产用水中矿井水比例达到100%。纳入重点监控名录的用水单位，应定期开展水平衡测试和水效对标。开展水效领跑者引领行动。 | 节水供水处 | 2024-2027年 |
| （七）探索服务业节水新模式 |
| 13 | 严控高耗水服务业用水。探索制定宾馆、餐饮等节水型载体评价标准。 | 1.编制深入推进黄河流域生态保护和文化旅游高质量发展实施方案及建设规划，强化文化和旅游业节水，推进旅游景区、星级饭店、民宿客栈、文化场馆节水。 | 节水供水处、水调中心、水科院 | 2025年 |
| 三、落实以水定地，促进水土资源协调 |
| （八）稳定农田灌溉规模 |
| 14 | 农业灌溉面积原则上稳定在1200万亩规模以内，因国家战略确需新增灌溉面积的，严格进行水资源论证。在不突破耕地保护目标的前提下，违规开发新增的灌溉面积有序退出，水资源超载地区适度退减灌溉面积。 | 实施土地综合整治、补充耕地等项目时，新增用水的必须严格落实用水总量管控制度、开展水资源论证。 | 农水处、水资源处 | 长期坚持 |
|  |  | 核查2021年“十四五”用水权管控方案印发以来违规开发新增的农业灌溉面积，制定有序退出方案。 | 农水处 | 2025年 |
| （九）推进高标准农田建设 |
| 15 | 整区域推进高标准农田和现代高效节水农业示范区建设，加快实施现代高效节水农业“三个百万亩”工程，中部扬黄灌区、南部库井灌区现代高效节水农业全覆盖，北部引黄灌区覆盖率达到40%。 | 1.制定宁夏高标准农田规划及近期建设方案，细化政策措施，将建设任务分解到市县。加快推进高标准农田建设，2024年新增高标准农田面积60万亩，2025年60万亩、2026年60万亩、2027年59万亩。科学推广节水抗旱种植。 2.加快推进现代高效节水农业工程建设，落实“三个百万亩”工程实施方案。2024年新建和改造提升现代高效节水农业73万亩，2025年75万亩、2026年26万亩、2027年26万亩。2024年现代高效节水农业覆盖率达到57.2%，2025年达到59.2%，2026-2027年不低于60%。 | 农水处 | 2024-2027年 |
| （十）建设科学绿化示范区 |
| 16 | 充分考虑水资源的时空分布和承载能力，统筹推进水源涵养、国土绿化、防沙治沙、水土保持治理。 | 1.巩固提升防沙治沙成效，根据区域水资源承载能力，统筹森林、草原、湿地、荒漠生态保护修复，全面实施区域性系统治理项目，抓好贺兰山、六盘山等区域天然林草植被的封育封禁保护。创新发展基于水资源条件的农业型沙产业。 | 水土保持处 | 长期坚持 |
|  |  | 2.量水而行，实施废弃矿山生态修复、国土综合整治、水源涵养、国土绿化、生态多样性保护等工程，推进“三山”生态保护修复。 | 水土保持处、水资源处 | 2024-2025年 |
| 17 | 年降水量400毫米以下的中北部地区严格限制大规模种树，具备供水保障条件的地区，在严格开展水资源论证的前提下适当种植以乡土树种为主的乔木。 | 落实国务院办公厅《关于科学绿化的指导意见》要求，科学开展造林绿化，切实做到以水定绿。在水资源承载能力范围内合理确定“三北”地区生态林灌溉面积规模和布局，2024-2027年生态林灌溉（含水保林）面积控制在80.2万亩以内。 | 水保处、水资源处 | 长期坚持 |
| （十一）推动河湖保护和修复 |
| 18 | 落实黄河干流宁夏段、重要支流控制断面生态流量和重要湖库生态水位管控指标，建立健全河湖生态流量监测预警机制，保障清水河、泾河、苦水河、沙湖、星海湖等生态流量（水位）。制定重点河湖补水名录，按年度调水计划实施重点河湖生态补水。 | 1.配合生态环境厅持续加强美丽河湖建设，谋划实施一批水生态修复和综合治理工程。到2025年，力争把沙湖、渝河、鸣翠湖建成美丽河湖。 | 河湖处、建设处 | 2025年 |
|  |  | 2.对贺兰山东麓等蓄滞洪区，中南部地区等水土流失重点防治区，典农河等受损河湖以及区内河流源头、重点水源地等重点区域探索开展水生态保护补偿。 | 财务处、水保处、水资源处 | 长期坚持 |
| 四、优化配置格局，增强水安全保障能力 |
| （十二）推进全域水生态安全 |
| 19 | 加强入河（湖、沟）排污口排查溯源，建设统一的入河排污口监督管理平台。 | 2024年完成取缔、清理合并排污口整治任务，将排污口排查整治信息纳入宁夏入河排污口监管平台，排污口整治率达到70%。2025年全面完成排污口整治，持续加强排污口监督管理，排污口整治率达到100%。 | 河湖处 | 2024-2027年 |
| 20 | 推进重要河段生态缓冲带建设。实施生态沟道、污水净塘等氮、磷高效生态拦截净化工程，加强引黄灌区农田退水循环利用。 | 1.继续推进灌区农田重点退水沟道治理。 | 农水处、河湖处、水资源处 | 长期坚持 |
|  |  | 2.建立完善担负水质净化功能的人工湿地良性运行管控机制，确保人工湿地发挥净化效应。 | 水资源处 |  |
| 21 | 发挥河湖长制作用，系统推进城乡黑臭水体治理。 | 1.继续开展城市和农村黑臭水体整治环境保护行动，2025年基本消除县级城市建成区黑臭水体。 2.2024-2025年地表水国控断面达到或好于III类水质断面比例达到80%，2026-2027年达到国家考核目标要求。 | 河湖处 | 2024-2027年 |
| 22 | 加快推进新增饮用水水源地保护区的划定工作，开展不达标水源地专项治理。 | 1.开展新增饮用水水源地保护区划定和规范化建设工作，开展水源地环境污染风险评估和不达标水源地专项治理行动。 | 水资源处 | 2024-2027年 |
|  |  | 2.持续开展全区城乡居民生活饮用水水质卫生监测工作。 3.持续开展城乡集中式饮用水龙头水水质信息公开工作，每季度公开水质监测信息。 4.完成城乡饮用水水质风险评估工作，综合分析原因，提出改善水质的意见和建议。 | 水资源处、节水供水处、水文中心 | 第2、3项长期坚持，第4项2025年 |
| （十三）持续优化水资源配置 |
| 23 | 推动非常规水资源纳入统一配置，全面实行再生水、矿井疏干水等非常规水配额制，逐年提高利用比例，明确各县（市、区）非常规水利用最低限额。 | 评估固原市微咸水可利用量，分析农业灌溉和国土绿化利用微咸水的可行性，提出微咸水灌溉利用方案。 | 节水供水处、水科院、农水处、水文中心 | 2025年 |
| （十四）加强再生水循环利用 |
| 24 | 加快实施污水处理厂提标改造，推进污水资源化利用。加快建设再生水循环利用和配置试点城市，宁东能源化工基地试点建立非常规水利用激励约束机制。 | 1.全面推进节水型城市建设，持续推进城镇生活污水处理提质增效建设，加大城市再生水回用力度。2024年全区城市生活污水集中收集率达到77%，2025年达到78%，2026年达到79%，2027年达到80%。 2.鼓励工业和城市绿化、道路清洗、建筑施工、车辆冲洗等使用再生水。2024年城市（县城）再生水利用率达到45%（30%），2025年达到50%（35%），2026年大于50%（35%），2027年大于50%（35%）。 | 节水供水处 | 2024-2027年 |
|  |  | 3.探索银川市城市再生水利用“冬储夏用”模式。 | 节水供水处 | 2025年 |
|  |  | 4.实施原州区工业企业节水工程建设，固原利华淀粉、固原玉明淀粉、宁夏福泉饮料、宁夏伊脉饮用水、固原三鼎马铃薯制品配套建设污水处理化设备。 | 节水供水处 | 2024-2025年 |
|  |  | 5.在推进银川市、固原市区域再生水循环利用试点建设的同时，积极组织其他相关地市申报区域再生水循环利用试点城市。 | 节水供水处 | 2025年 |
| （十五）推进矿井水综合利用 |
| 25 | 对可利用矿井水但未合理充分利用的取水单位及个人，不得开采使用其他水源作为生产水源，不得擅自外排矿井水。 | 1.推进宁东煤矿矿井水深度处理回用站项目建设，新建、改造羊场湾、任家庄、双马、金凤、红石湾、金家渠、红柳、梅花井、石槽村等煤矿矿井水处理设施，加大矿井水利用力度。 | 节水供水处 | 2024-2025年 |
|  |  | 2.对擅自外排矿井水的，依法处置、限期整改，并按照取用地下水水资源税税额标准征收水资源税。 | 水资源处 | 长期坚持 |
| 五、执行刚性约束，加强取水用水管控 |
| （十六）严格水资源论证 |
| 26 | 以水而定确定产业布局。制定国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划以及重大产业政策时，应当与水资源条件相适应，并进行科学论证。 | 工业、农业、畜牧业、林业、能源、自然资源开发等规划，重大产业、项目布局以及各类开发区、新区规划，涉及水资源开发利用的，应进行规划水资源论证，未经论证或经论证不符合水资源强制性约束控制指标的，审批机关不得批准该规划。 | 水资源处 | 2025年 |
| （十七）强化用水定额管理 |
| 27 | 落实国家强制性用水定额管理制度，补充修订覆盖农业、工业、服务业和城乡生活在内的行业用水定额标准。 | 1.严格落实高耗水服务业强制性用水定额，修订《宁夏回族自治区居民生活和服务业用水定额》。 | 节水供水处 | 2025年 |
|  |  | 2.严格落实高耗水工业强制性用水定额，修订《宁夏回族自治区工业用水定额》。 | 节水供水处 | 2025年 |
|  |  | 3.修订《宁夏回族自治区农业用水定额》。 | 节水供水处 | 2025年 |
| （十八）完善水资源监控体系 |
| 28 | 完善部门统计制度，健全水资源消耗统计指标。 | 研究分析规模以上工业用水统计纳入统计年鉴指标体系，推动开展规模以上工业用水统计，依法建立节水统计制度，定期公布节水统计信息。 | 节水供水处、水资源处、水文中心 | 2025年 |
| 六、推动改革创新，完善管理体制机制 |
| （十九）建立节水水价体系 |
| 29 | 落实有利于水、电、气等资源性节约集约利用的价格机制，对资源高消耗行业中的限制类项目，实行限制性价格政策。 | 健全城乡供水价格动态调整机制，拉开高耗水行业与其他行业的水价差价。全面推行城镇居民用水阶梯水价制度和非居民超定额累进加价制度，2025年，对城镇居民生活用水和具备条件的农村居民生活用水实行阶梯水价，高耗水工业和服务业水价实行高额累进加价，非居民用水水价实行超定额累进加价，水费收益全部用于节水设施建设。 | 节水供水处、财务处 | 长期坚持 |
| 30 | 深入推进农业水价综合改革。 | 制定印发《宁夏回族自治区引黄灌区骨干工程供水价格调整方案》，开展末级渠系水价评估，合理调整末级渠系工程价格标准。 | 农水处、财务处、灌排中心 | 2025年 |
| （二十）推进节水机制创新 |
| 31 | 深化水资源税改革，将城市生活、工业公共供水管网计税环节由末端征税改为取水端征收。推动落实节水税收优惠政策，完善水资源税收入分配机制。 | 修订《宁夏回族自治区与市县水资源税收入划分方案》《宁夏回族自治区对市县水资源税奖补办法》。 | 水资源处 | 2024年 |
| 32 | 建立水资源管理督察机制。 | 将取用水领域信用评价纳入自治区信用评价目录，确定取用水领域信用评价标准，建立取用水严重失信名单制度。 | 水资源处 | 2024年 |
| 七、保障措施 |
| 33 | 强化财政支持。 | 积极争取中央、自治区各类资金支持，指导县区做好“四水四定”项目储备。 | 规划计划处、财务处 | 长期坚持 |
| 34 | 强化科技支撑。 | 1.梳理“四水四定”重点科技需求，形成年度项目指南，加强科技攻关，加快科技成果转移转化，为“四水四定”高质量落实提供科技支撑。 | “四水四定”专班、科信处 | 2025年 |
|  |  | 2.鼓励和支持节水产业发展，加强节水科技创新能力建设和产业化应用。 | 节水供水处、科信处 | 2024-2027年 |

附件3

自治区2024年“四水四定”工作要点责任分解表（水利厅牵头）

| 序号 | 重点任务 | 具体落实措施 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坚持以水定城定人，优化城镇空间格局 |
| （一）深度实施城乡生活节水 |
| 1 | 发挥用水户节水主体作用，用水单位和个人应采用节水型生产生活方式。推进党政机关、学校、医院、居民小区等单位对标节水型社会达标建设。 | 1.启动节水型居民小区建设。 | 节水供水处 | 水调中心 |
|  |  | 2.印发《新时代县域节水型社会达标建设推进方案》，累计16个县区建成全国县域节水型社会达标县区，达标率达到70%以上。 | 节水供水处 | 水资源处、农水处、水调中心 |
| 二、强化以水定产，构建节水型产业体系 |
| （二）大力发展高效节水农业 |
| 2 | 严格农业用水总量控制，开展节水灌溉技术推广。 | 研究农业灌溉水量对生态、农业灌溉水有效利用系数影响，分析冬灌生态效应。 | 水资源处、农水处 | 灌排中心 |
| （三）深度实施工业节水增效 |
| 3 | 建立完善高耗水工业用水定额标准体系，提高用水效率、减少废污水排放。 | 实施工业水效提升三年行动计划，建立高耗水项目管理台账，工业用水量占比达到7.6%，规模以上工业用水重复利用率达到91%。纳入重点监控名录的用水单位，应定期开展水平衡测试和水效对标。开展水效领跑者引领行动。 | 节水供水处 | 水调中心、水科院 |
| 4 | 推进园区内企业间串联、分质循环用水设施建设，打造节水型工业园区。 | 推动工业企业进入园区，统筹推进园区供排水、污水处理及水梯级循环利用设施布局建设，实施分质用水、一水多用、梯级利用、废水全收集和全处理，加强废污水资源化利用，实现园区“近零排放”。加快推进宁东能源化工基地、银川经济技术开发区等4个节水型园区建设，节水型工业园区建成率达到17%。 | 节水供水处、水资源处 | 水调中心 |
| （四）探索服务业节水新模式 |
| 5 | 严控高耗水服务业用水。探索制定宾馆、餐饮等节水型载体评价标准。 | 制定宾馆、餐饮等节水型载体评价标准。 | 节水供水处 | 科信处、水调中心、水科院 |
| 三、落实以水定地，促进水土资源协调 |
| （五）稳定农田灌溉规模 |
| 6 | 农业灌溉面积原则上稳定在1200万亩以内，因国家战略确需新增灌溉面积的，在不突破耕地保护目标的前提下，违规开发新增的灌溉面积有序退出，水资源超载地区适度退减灌溉面积。 | 1.在国家未增加宁夏用水指标的情况下，对灌溉面积进行管控，对违规开发的灌溉面积限期退出，对未经审批新增的灌溉面积限制供水。农业用水占比不超过70.2%。 | 农水处、水资源处 | 灌排中心 |
|  |  | 2.开展“以水定地”耕地轮耕休耕补偿机制研究，超出灌溉面积管控指标的县区探索落实。 | 农水处 | 灌排中心 |
| （六）推进高标准农田建设 |
| 7 | 整区域推进高标准农田和现代高效节水农业示范区建设，加快实施现代高效节水农业“三个百万亩”工程，中部扬黄灌区、南部库井灌区现代高效节水农业全覆盖，北部引黄灌区覆盖率达到40%。 | 加快推进固海扩灌扬水更新改造、固海灌区、七星渠灌域续建配套与现代化改造、红寺堡扬水支干渠支泵站改造，推进沙坡头兴仁等6个中型灌区改造。 | 农水处、建设与运行处 | 灌排中心、规划计划处 |
| 8 | 健全高标准农田和现代高效节水农业工程运行管理机制，落实农业用水精准补贴、节水奖励和维修养护资金，实现现代高效节水农业工程良性运行。 | 1.开展农业高效节水工程运行现状调查，摸清工程运行情况，对运行不良的分类制定管护措施。 2.建立健全高效节水工程安全运行保障机制，确保新建一处、运行一处。 | 农水处 | 灌排中心 |
|  |  | 3.进一步规范末级渠系水费收支管理、基层用水合作组织建设。各县(区)全面推行农业灌溉水费电子化收费模式，规范基层用水管理组织建设，切实解决农业水费水价两张皮问题。 | 农水处、财务处 | 灌排中心 |
|  |  | 4.加快骨干供水工程计量设施提标改造，加强田间计量设施配套建设。 | 农水处 | 灌排中心 |
|  |  | 5.制定出台《宁夏回族自治区农业用水奖补办法》，指导市县落实农业用水精准补贴和节水奖励机制。 | 农水处、财务处 | 灌排中心 |
|  |  | 6.各市县加快末级渠系、地下水确权单元监测计量体系建设， 年底用水权确权单元计量率达到100%。 | 农水处 | 灌排中心 |
| （七）建设科学绿化示范区 |
| 9 | 充分考虑水资源的时空分布和承载能力，统筹推进水源涵养、国土绿化、防沙治沙、水土保持治理。 | 1.加快荒漠化综合防治和“三北”工程建设，完成“三北”工程治理面积150万亩、水土流失治理130万亩任务。量水而行，实施废弃矿山生态修复、国土综合整治、水源涵养、国土绿化、生态多样性保护等工程。 | 水土保持处 | 水保总站 |
|  |  | 2.探索开展黄土高原水土保持与产业融合发展示范建设，推动水土保持与特色产业、农民增收、环境改善等要素融合发展。 |  |  |
| 10 | 建设以梯田和淤地坝为主的拦泥减沙体系，加大水土流失治理。 | 1.以黄土丘陵沟壑区、中部干旱风沙区为重点，推广彭阳县小流域综合治理经验，推进小流域综合治理、坡耕地整治、淤地坝建设等。每年新增治理水土流失面积290平方公里以上，水土保持率达到77.6%。 | 水土保持处 | 水保总站 |
|  |  | 2.建立健全淤地坝建设管理、登记销号等制度，规范淤地坝建设与运行管理。 |  |  |
|  |  | 3.实施淤地坝和坡耕地水土流失综合治理项目，除险加固病险淤地坝4座，新建淤地坝8座，坡耕地综合治理7万亩。 |  |  |
| （八）推动河湖保护和修复 |
| 11 | 落实黄河干流宁夏段、重要支流控制断面生态流量和重要湖库生态水位管控指标，建立健全河湖生态流量监测预警机制，保障清水河、泾河、苦水河、沙湖、星海湖等生态流量（水位）。制定重点河湖补水名录，按年度调水计划实施重点河湖生态补水。 | 1.建立自治区断流河流、萎缩干涸湖泊修复名录，实施重点河湖生态复苏行动，明确修复保护目标任务，采取退还挤占、优化调度、水系连通等措施。河湖湿地补水水面面积稳定在18.3万亩。 | 水资源处 | 水文中心、河湖中心、河湖处 |
|  |  | 2.制定重点河湖补水名录，按年度调水计划实施重点河湖生态补水。全面开展河湖名录内河湖“一河一策”和健康评价工作，建立健全河湖健康档案。重点河湖生态流量（水位）保障率达到90%以上。 | 水资源处、河湖处 | 水调中心、水文中心、河湖中心 |
| 四、优化配置格局，增强水安全保障能力 |
| （九）持续优化水资源配置 |
| 12 | 坚持开源与节流并重，统筹地表水与地下水、雨洪水与再生水、当地水与外调水、常规水与非常规水，实行水资源消耗总量和强度双控，分市县设定生产用水限额，明确各行业水资源用途，严控侵占生态用水。建立“总量控制、指标到县、分区管理、空间均衡”的配水体系。 | 1.印发《宁夏回族自治区2024年水量分配计划》，并严格落实。 | 水资源处 | 水调中心 |
|  |  | 2.启动《宁夏回族自治区计划用水管理办法》制定工作。 | 节水供水处 | 水资源处、农水处、水调中心 |
| 13 | 推动非常规水资源纳入统一配置，全面实行再生水、矿井疏干水等非常规水配额制，逐年提高利用比例，明确各县（市、区）非常规水利用最低限额。 | 1.将非常规水源纳入区域水资源统一配置，全区非常规水源利用量达到1.5亿立方米。 | 节水供水处、水资源处 |  |
|  |  | 2.出台自治区加强非常规水源配置利用实施意见。 | 节水供水处、水资源处 |  |
|  |  | 3.推进甜水河水库微咸水处理利用项目建设，新建调蓄水池3个，充分利用苦水河水资源。 | 建设与运行处、水库与移民处 | 规计处、建设中心 |
|  |  | 4.推进海原县苦咸水利用工程建设，通过新建引水工程，将清水河干流和石峡口水库水引入固海、固扩灌溉系统科学掺灌。 | 建设与运行处、水库与移民处 | 规计处、建设中心 |
|  |  | 5.推进固原市苦咸水利用工程建设，建设臭水河拦蓄库与硝河拦蓄库，补充固原市盐化工园区工业生产用水。 | 水库与移民处、建设与运行处 | 规计处、建设中心 |
| （十）加强再生水循环利用 |
| 14 | 加快实施污水处理厂提标改造，推进污水资源化利用。加快建设再生水循环利用和配置试点城市，宁东能源化工基地试点建立非常规水利用激励约束机制。 | 1.加大工业园区再生水回用力度，再生水利用率达到50%。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 |
|  |  | 2.推进石嘴山市、中卫市、盐池县典型地区再生水利用配置试点建设。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 |
|  |  | 3.宁东能源化工基地试点建立非常规水利用激励约束机制，提高非常规水利用率。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 |
| 15 | 实施农村生活污水综合治理工程，推广分散式污水处理回用设施，实现污水就近就地资源化利用。 | 1.推进固原市农村农户雨水集蓄利用工程建设，建调蓄水池，收集集蓄降水资源，配套潜水泵，铺设管道与农村水冲厕所管道连通，补充冲厕、卫浴用水。每个县区选择每年2000户进行示范试点。 | 节水供水处 | 规计处、建设与运行处 |
|  |  | 2.推进原州区生态经济林降雨集流渗灌工程建设，在寨科乡、河川乡、彭堡镇、头营镇配套经果林降雨集流渗灌面积5万亩。 | 节水供水处 | 规计处、建设与运行处 |
| （十一）推进矿井水综合利用 |
| 16 | 建立采煤用水部门监管联动机制，压实企业主体责任，安装采煤用水计量设施。实施煤炭产业节水工程，煤炭井工开采用水定额控制在0.2立方米/吨以下。对可利用矿井水但未合理充分利用的取水单位及个人，不得开采使用其他水源作为生产水源，不得擅自外排矿井水。 | 加强煤炭行业用水管理，压实煤矿企业责任，严格落实水资源节约利用措施，配套建设用水计量设施，依法合规取用水。全区矿井疏干水综合利用率达到75%。 | 节水供水处、水资源处 | 水调中心 |
| （十二）完善现代水网体系建设 |
| 17 | 全力争取黄河黑山峡水利枢纽工程开工建设，加快陕甘宁革命老区供水工程前期论证，积极融入国家骨干水网体系。 | 1.加快全国省级水网先导区建设，积极融入国家水网、织密市县水网，全力推进黑山峡水利枢纽前期工作。 2.加快开展陕甘宁革命老区供水工程项目前期工作。 | 规计处、大柳树中心、建设与运行处 | 建设中心 |
| 18 | 加快银川都市圈、清水河流域等城乡供水工程建设，推动现代化生态灌区、高标准农田等灌排网建设，构建水系互联互通、资源统筹调配、南北山川互济、安全保障有力的区级骨干供水“主动脉”。 | 1.加快银川都市圈西线、东线，清水河流域城乡供水、中卫城乡供水，中宁县水美乡村等在建项目建设进度。 | 建设与运行处、节水供水处 | 规计处、建设中心 |
|  |  | 2.持续推进互联网+城乡供水示范区建设，建设全区城乡一体化供水管理服务体系，改造、扩建水厂，加快政务云应用、推动城乡供水工程网络全覆盖。 | 节水供水处 | 规计处、科信处、水调中心、信息中心 |
| 19 | 加快实施青铜峡、固海等5个大型灌区与葫芦河、清水河等26个中型灌区现代化生态灌区升级改造，逐步推进小型灌区续建配套和现代化升级改造。 | 1.全面完成固海灌区、固海扩灌扬水更新改造等骨干工程。 | 农水处、建设与运行处 | 建设中心、灌排中心 |
|  |  | 2.开工建设沙坡头区七星渠灌域续建配套与现代化改造、红寺堡支干渠支泵站等重点工程。 | 农水处、建设与运行处 | 规计处、建设中心、灌排中心 |
|  |  | 3.实施盐池甘洼山、隆德边庄等6座抗旱调蓄水库建设。 | 建设与运行处、水库与移民处 | 规计处、建设中心 |
|  |  | 4.编制《宁夏深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设推进方案》，推动利通区全国深化农业水价综合改革试点建设。 | 农水处 | 灌排中心、财务处 |
|  |  | 5.实施青铜峡灌区现代化改造，开展除险加固、提标改造、配套达标建设，健全完善量测水设施，推进灌区信息化建设，建立健全良性运行管理体制机制。 | 农水处、建设与运行处 | 科信处、灌排中心、建设中心、信息中心 |
| （十三）构建抵御自然灾害防线 |
| 20 | 巩固提升黄河干流标准化堤防，构建综合性防洪减灾体系。 | 推动黄河宁夏段河道治理工程开工建设，实施清水河、苦水河等主要支流治理，年均水旱灾害损失率降至0.2%。 | 防御中心 | 规计处、建设与运行处、建设中心 |
| 21 | 加快流域综合治理，建立以大中小型水库、淤地坝、河道防洪等骨干工程为主的水沙调控综合防治体系。 | 加快贺兰山东麓防洪治理工程建设，新建加固导洪堤86处，治理泄洪沟，排洪沟95条，改造拦洪库24座。实施冬至河、槐沟等31座中小型病险水库除险加固。 | 防御中心 | 规计处、建设与运行处、建设中心 |
| 22 | 持续推进“四乱”问题整改，强化河湖水域岸线空间管控，依法禁止在黄河河道管理范围线内新增一般耕地和乱建建筑物，禁种妨碍行洪安全的高秆作物，确保河道行洪畅通。 | 1.落实《宁夏回族自治区河道管理范围内建设项目管理办法（试行）》，强化河道管理范围内新、改、扩建建设项目审批。 2.推进河湖“清四乱”常态化规范化，实现河湖“四乱”问题动态清零。 3.落实“1+N”监督机制和“河长+检察长+警长”协作机制，严厉打击黄河河道管理范围内乱占乱建，违规种植妨碍行洪的高秆作物等涉河违法行为。 | 河湖处 | 法规处、河湖中心 |
| 五、执行刚性约束，加强取水用水管控 |
| （十四）严格水资源论证 |
| 23 | 严格建设项目水资源论证制度和取水许可监管。对未经论证或者经论证不符合要求的，不予办理取水许可。未经批准不得擅自改变水资源用途。 | 1.修订《宁夏回族自治区水资源论证管理办法》。 2.严格取水总量和定额管控，开展建设项目水资源论证和取水审批情况检查评估工作，指导各地严格把好水资源论证和取水许可审批关。 3.强化取用水监管，开展取水单位取用水情况抽查，指导取水单位严格落实取水许可制度，不得擅自改变水资源用途。 | 水资源处 | 节水供水处、法规处、水调中心、水文中心 |
| 24 | 新增取用水项目全面实施节水评价，用水水平不符合行业定额标准的，水资源论证报告不予审查通过。 | 落实《宁夏回族自治区节水评价技术导则》，开展节水评价，对不符合水资源强制性约束管控指标要求的不予审批，推动新增用水项目用水定额达到先进值和强制性用水定额标准要求。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 |
| （十五）强化用水定额管理 |
| 25 | 开展超定额用水核查行动。 | 以重点监控用水单位为主要对象，开展超定额用水核查，推动用水定额对标达标。 | 节水供水处 | 水调中心 |
| （十六）治理水资源超载超采 |
| 26 | 实行水资源差别化管控，定期组织开展水资源评价和承载能力调查评估，评估结果作为划定水资源超载地区、临界超载地区、不超载地区的依据。 | 建立水资源监测预警机制，明确预警范围、对象主体和管控措施等。 | 水资源处 | 水调中心、水文中心 |
| 27 | 水资源超载地区制定治理方案，除生活等民生保障用水外，不得新增取水许可。水资源临界超载区采取限制性措施，严格限制新增取水许可。 | 推进沙坡头区、中宁县黄河地表水超载县区超载治理，完成整治销号。 | 水资源处 |  |
| 28 | 加快新一轮地下水超采区划定，适时制定《地下水管理条例》实施办法，强化地下水位管控。 | 1.制定《宁夏回族自治区实施＜地下水管理条例＞办法》。 | 水资源处、法规处 | 水文中心 |
|  |  | 2.划定地下水禁、限采区，有序推进银川市、石嘴山市等地下水超采区治理。 | 水资源处 | 水文中心 |
| 29 | 在年用水量10万立方米以上且年超计划用水10%以上的企事业单位开展用水审计。 | 制定《宁夏回族自治区用水审计实施办法》，探索开展用水审计，推动水资源节约集约利用。 | 节水供水处、法规处 | 水资源处 |
| （十七）完善水资源监控体系 |
| 30 | 加强跨行政区界断面、饮用水水源地等水量水质监测设施建设。 | 1.持续完善地下水监测网络体系，开展地下水动态监测。 | 水资源处 | 水文中心 |
|  |  | 2.落实《宁夏回族自治区水资源监控总体实施方案》，加强跨行政区界断面等水量水质监测设施建设。 | 水资源处 | 农水处、水文中心、灌排中心 |
| 31 | 推动水资源监管、数字节水等平台建设，建立信息整合与共享机制，强化水资源预报预警预演预案能力。 | 建立完善取用水管理和数字节水平台建设，实现区、市、县三级水资源管理信息贯通，对超许可、超计划取水实时预警，提升数字化监管能力。 | 水资源处 | 科信处、水文中心、信息中心 |
| 32 | 完善部门统计制度，健全水资源消耗统计指标。 | 完善用水户名录，强化用水统计管理。 | 水资源处 | 水文中心 |
| 六、推动改革创新，完善管理体制机制 |
| （十八）深化用水权改革 |
| 33 | 实行工业用水权有偿取得。 | 深化改革立法研究，推动用水权有偿使用费征收地方立法工作，力争自治区人大授权。 | 水资源处 | 法规处、水调中心 |
| 34 | 建立用水权回购、收储调控等机制。 | 1.建立健全用水权收储机制。创新用水权收储模式，引导国有企业和金融机构参与用水权收储交易，主动引导调动市场主体交易积极性。编制用水权收储交易流程指南。 2.推进用水权交易系统与用水权确权交易平台互联互通，实行审核全流程电子化，将各类交易活动纳入平台管理，确保用水权交易主体应进必进。 | 水资源处 | 水文中心 |
| 35 | 组织开展再生水利用水权交易试点。 | 组织推进银川市、石嘴山市再生水利用交易试点建设。 | 水资源处 | 水调中心 |
| 36 | 严格落实用水权交易收益分配制度。 | 建立健全用水权交易收益分配和监管机制，引导鼓励用水户将闲置用水权进行交易，激发用水权交易市场活力。 | 水资源处 | 水文中心 |
| 37 | 探索建立用水权交易激励和投融资机制，创新“合同节水+水权交易”等模式，鼓励社会资本直接参与节水工程建设及运行养护。 | 推动落实《宁夏回族自治区金融支持用水权改革的指导意见》，探索建立用水权投融资机制，支持金融机构开发用水权抵（质）押贷款等金融产品，研究推进“合同节水+水权交易”、“节水贷”等 | 水资源处、节水供水处 | 水调中心、水科院 |
| （十九）建立节水水价体系 |
| 38 | 落实有利于水、电、气等资源性节约集约利用的价格机制，对资源高消耗行业中的限制类项目，实行限制性价格政策。 | 研究制定湖泊湿地生态补水水费减免政策。 | 水资源处、财务处 | 水调中心 |
| 39 | 深入推进农业水价综合改革。 | 加强农业水价综合改革调研督导，促进改革各项任务落实落地。 | 农水处 | 灌排中心 |
| （二十）推进节水机制创新 |
| 40 | 深化水资源税改革，将城市生活、工业公共供水管网计税环节由末端征税改为取水端征收。推动落实节水税收优惠政策，完善水资源税收入分配机制。 | 开展城镇公共供水企业合理漏损率核定，全面实行公共供水管网取水端征税。 | 节水供水处 | 水资源处、水调中心 |
| 41 | 建立水资源管理督察机制。 | 将水资源领域信用评价纳入自治区信用评价目录，确定水资源领域信用评价标准。 | 水资源处 | 水调中心、水文中心 |

附件4

自治区2024年“四水四定”工作要点责任分解表（水利厅配合）

| 序号 | 重点任务 | 具体落实措施 | 主责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、坚持以水定城定人，优化城镇空间格局 |
| （一）深度实施城乡生活节水 |
| 1 | 发挥用水户节水主体作用，用水单位和个人应采用节水型生产生活方式。推进党政机关、学校、医院、居民小区等单位对标节水型社会达标建设。 | 1.配合机关事务管理局开展党政机关等公共机构节水达标建设，县级以上公共机构节水型单位建成率达到94%。 | 节水供水处、水调中心 |
|  |  | 2.配合教育厅开展学校节水达标建设，节水型高校累计达到15家，建成率达到75%。 | 节水供水处、水调中心 |
|  |  | 3.配合卫生健康委开展医院节水达标建设，节水型医院累计达到64家，建成率达到75%。 | 节水供水处、水调中心 |
| （二）有序推进海绵城市建设 |
| 2 | 推进海绵型建筑、小区、道路、广场和公园绿地建设，加快海绵城市示范试点建设。 | 配合住房城乡建设厅积极推进海绵城市建设，新增建成区、居民小区、街道、企事业单位、旧城改造区等同步建设雨水收集利用系统，应用透水铺装，增强地面渗水能力，源头削减雨水径流。地级市建成区海绵城市建设达标比例达到35%。银川市、石嘴山市和吴忠市系统化全域推进海绵城市示范（试点）建设。 | 节水供水处 |
| （三）科学规划城镇绿地布局 |
| 3 | 按照水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草。新建绿地采用高效节水灌溉方式，存量公共绿地推广高效节水灌溉方式，园林绿化优先利用再生水灌溉。 | 1.配合住房城乡建设厅制定在水资源刚性约束下适宜的城市绿化布局、种植模式、灌溉方式、用水水源方案，推进城市绿地节水和节约型园林绿化。 2.配合住房城乡建设厅城市绿地选用节水耐旱型植被，采用高效节水灌溉方式，园林绿化优先利用再生水灌溉。 | 节水供水处、水资源处 |
| 二、强化以水定产，构建节水型产业体系 |
| （四）因地制宜发展现代产业 |
| 4 | 促进工业发展与水资源条件相协调，构建与水资源承载能力相适应的现代产业体系，保障“六新六特六优”产业发展用水。 | 配合工业和信息化厅研究制定传统产业转型升级方案。落实重点行业产能置换政策，严控“两高”项目盲目发展，积极淘汰落后产能，化解过剩产能。万元工业增加值用水量较2020年下降8%，工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重达到20%。 | 节水供水处 |
| （五）大力发展高效节水农业 |
| 5 | 严格农业用水总量控制，开展节水灌溉技术推广。 | 配合农业农村厅以农业用水量管控指标为刚性约束，结合粮食安全种植任务，提出粮食安全保障方案，合理确定农业灌溉面积规模目标、种植布局及粮食产出，实现以水定地、以水定产。 | 农水处 |
| （六）深度实施工业节水增效 |
| 6 | 推进园区内企业间串联、分质循环用水设施建设，打造节水型工业园区。 | 配合工业和信息化厅实施银川市节水型工业园区达标建设项目，园区内火电、化工等规模以上企业及年用水量在100万立方米以上的企业全部建成节水型企业，力争纺织、食品和发酵等规模以上高耗水行业企业全部建成节水型企业。 | 节水供水处 |
| 7 | 全面开展节水型企业达标建设。 | 配合工业和信息化厅加快节水型企业达标建设，年用水量100万立方米以上企业建成率达到60%以上。 | 节水供水处 |
| 三、落实以水定地，促进水土资源协调 |
| （七）推进高标准农田建设 |
| 8 | 整区域推进高标准农田和现代高效节水农业示范区建设，加快实施现代高效节水农业“三个百万亩”工程，中部扬黄灌区、南部库井灌区现代高效节水农业全覆盖，北部引黄灌区覆盖率达到40%。 | 配合农业农村厅制定宁夏高标准农田规划及近期建设方案，细化政策措施，将建设任务分解到市县。新建高标准农田60万亩，新建和改造提升现代高效节水农业73.0万亩，现代节水农业覆盖高效节灌率达到57.2%。科学推广节水抗旱种植。 | 农水处 |
| 9 | 健全高标准农田和现代高效节水农业工程运行管理机制，落实农业用水精准补贴、节水奖励和维修养护资金，实现现代高效节水农业工程良性运行。 | 配合发展改革委制定《引黄灌区骨干工程供水价格调整方案》，报请自治区人民政府审批并发布实施，组织开展末级渠系水价评估，合理调整末级渠系工程价格标准。 | 农水处、财务处、灌排中心 |
| （八）建设科学绿化示范区 |
| 10 | 年降水量400毫米以下的中北部地区严格限制大规模种树，具备供水保障条件的地区，在严格开展水资源论证的前提下适当种植以乡土树种为主的乔木。 | 配合林草局落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》要求，科学开展造林绿化，切实做到以水定绿，合理确定“三北”地区生态林灌溉面积规模和布局。生态林灌溉面积（含水保林）控制在80.2万亩以内。 | 水保处、水资源处 |
| （九）推动河湖保护和修复 |
| 11 | 落实黄河干流宁夏段、重要支流控制断面生态流量和重要湖库生态水位管控指标，建立健全河湖生态流量监测预警机制，保障清水河、泾河、苦水河、沙湖、星海湖等生态流量（水位）。制定重点河湖补水名录，按年度调水计划实施重点河湖生态补水。 | 配合生态环境厅推动重点流域生态修复，推进沙湖、渝河、鸣翠湖美丽河湖建设。 | 河湖处、建设处 |
| 四、优化配置格局，增强水安全保障能力 |
| （十）推进全域水生态安全 |
| 12 | 加强入河（湖、沟）排污口排查溯源，建设统一的入河排污口监督管理平台。 | 配合生态环境厅完成取缔、清理合并排污口整治任务，将排污口排查整治信息纳入宁夏入河排污口监管平台。排污口整治率达到70%。 | 河湖处 |
| 13 | 加快推进新增饮用水水源地保护区的划定工作，开展不达标水源地专项治理。 | 配合生态环境厅开展银川都市圈东线供水工程、宁东鸭子荡水库等饮用水水源地保护区划定和规范化建设，开展水源地环境污染风险评估和不达标水源地专项治理行动。城市集中式饮用水水源水质达到国家目标要求。 | 水资源处、节水供水处、水文中心 |
| （十一）加强再生水循环利用 |  |
| 14 | 加快实施污水处理厂提标改造，推进污水资源化利用。加快建设再生水循环利用和配置试点城市，宁东能源化工基地试点建立非常规水利用激励约束机制。 | 1.配合住房城乡建设厅持续实施城镇生活污水处理提质增效行动，加大城市再生水回用力度。督促引导各地按照不同用途水质要求，统筹将城镇再生水用于工业和城市绿化、道路清洗、建筑施工、车辆冲洗等。城市生活污水集中收集率达到77%，城市（县城）再生水利用率为45（30）%。 | 节水供水处 |
|  |  | 2.配合生态环境厅探索推进银川市城市再生水“冬储夏用”模式。 | 节水供水处 |
|  |  | 3.配合工业和信息化厅、生态环境厅实施原州区工业企业节水工程建设，固原利华淀粉、固原玉明淀粉、宁夏福泉饮料、宁夏伊脉饮用水、固原三鼎马铃薯制品配套建设污水处理设备。 | 节水供水处 |
|  |  | 4.配合生态环境厅推进银川市、固原市区域再生水循环利用试点建设。 | 节水供水处 |
| （十二）推进矿井水综合利用 |
| 15 | 建立采煤用水部门监管联动机制，压实企业主体责任，安装采煤用水计量设施。实施煤炭产业节水工程，煤炭井工开采用水定额控制在0.2立方米/吨以下。对可利用矿井水但未合理充分利用的取水单位及个人，不得开采使用其他水源作为生产水源，不得擅自外排矿井水。 | 配合发展改革委推进宁东煤矿矿井水深度处理回用站项目建设，新建、改造羊场湾、任家庄、双马、金凤、红石湾、金家渠、红柳、梅花井、石槽村等煤矿矿井水处理设施，加大矿井水利用力度。 | 节水供水处 |
| 五、执行刚性约束，加强取水用水管控 |
| （十三）严格水资源论证 |
| 16 | 以水而定确定产业布局。制定国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划以及重大产业政策时，应当与水资源条件相适应，并进行科学论证。 | 配合发展改革委按照《中华人民共和国黄河保护法》要求，工业、农业、自然资源开发等专项规划和开发区、新区规划等，涉及水资源开发利用的，应当进行规划水资源论证，未经论证或经论证不符合水资源强制性约束控制指标的，审批机关不得批准该规划。 | 水资源处 |
| 六、推动改革创新，完善管理体制机制 |
| （十四）建立节水水价体系 |
| 17 | 落实有利于水、电、气等资源性节约集约利用的价格机制，对资源高消耗行业中的限制类项目，实行限制性价格政策。 | 配合发展改革委健全城乡供水价格动态调整机制，拉开高耗水行业与其他行业的水价差价。全面推行城镇居民用水阶梯水价制度和非居民超定额累进加价制度。 | 节水供水处、财务处 |
|  |  | 持续推进农垦系统农业综合水价改革，水利、发改、财政、 农业农村等部门协调相关县(区)推进农垦系统末级渠系水价成本监审、批复，规范水费收缴管理。 | 农水处、财务处、灌排中心 |
| （十五）推进节水机制创新 |
| 18 | 深化水资源税改革，将城市生活、工业公共供水管网计税环节由末端征税改为取水端征收。推动落实节水税收优惠政策，完善水资源税收入分配机制。 | 配合财政厅修订《宁夏回族自治区与市县水资源税收入划分方案》《宁夏回族自治区对市县水资源税奖补办法》。 | 水资源处 |