落实2023年政府工作报告涉水工作任务台账

| 序号 | 主要任务 | 工作完成情况 | 年度任务完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坚持生态优先、节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，强化国土空间规划引领，加快构建“一带三区”总体布局，全区域全方位加强生态环境保护，黄河大保护大治理协同推进，山水林田湖草沙一体化保护和系统治理取得更大成效，国家西北重要生态安全屏障更加巩固。 | 一是编制完成宁夏黄河流域防洪规划，规划成果已报送黄委会，主要成果已纳入黄河流域总体规划。二是黄河宁夏段河道治理工程水利部已出具工程可研报告审查意见并报送国家发改委，可研报告涉及前置要件均已办理完成，国家发展改革委委托中咨公司来宁开展咨询评估，已通过审查。 三是中宁县水系连通及水美乡村建设项目已全面开工建设，完成红卫沟、公路大横沟治理，正在进行南河子沟、北河子沟、北大沟等沟道治理。 | 已完成 |
|  | “四水四定”“双碳”“双控”工作取得重大进展。 | 政策上强化引领，率先在全国出台省级层面“四水四定”实施方案，提出22项主要指标、25项重点任务和49个重大项目，将用水总量、水体质量、生态流量等关键要素同“城、地、人、产”发展配套衔接，在规划编制、政策制定、产业布局、社会治理中全面体现“四水四定”原则。路径上点面结合，选取具有区域代表性的盐池县、利通区作为县级“四水四定”试点，印发试点示范工作指导意见、建设实施方案指南，联合国内知名科研院所开展关键问题研究。制定各地各部门任务清单，建立工作进展季度报备机制，确保其他县区对标试点、同步推进。分水上管控指标，已率先出台用水权、地下水管控指标方案，全口径配置调度对黄河水、地下水、非常规水，充分考虑经济社会发展，按照行业定额、水源格局、效率目标进行管控，形成指标到县、分区管理、行业统筹的配水体系。管水上从严从细，实行用水“源头严控、过程严管、结果严查”全过程管理，沿黄小型取水口全部办理取水许可，26个中型灌区取水管理全部规范，取用水工程专项整治整改率99%以上，取水量监测率90%以上，90%工业园区完成规划水资源论证，依法关停“三山”地下水井954眼。 | 已完成 |
|  | 黄河宁夏段水质保持Ⅱ类进出，环境空气质量稳定达到国家二级标准，森林覆盖率提高到20%。 | 一是完善工作机制。创新建立总河长问题交办机制，提请自治区总河长将第三排水沟水质不能稳定达标问题交办给相应地级市总河长，督促河湖长履责尽责，确保入黄排水沟水质稳定达标。二是强化跟踪问效。印发《2023年自治区河湖长制工作要点》，明确水污染治理、水环境保护年度目标任务。制定2023年河长制重点工作通报计划，丰富通报内容，逐月通报全区地表水国考断面和入黄排水沟入黄口监测断面水质情况，确保防治责任落实落地。三是优化考核监督。修订《自治区河湖长制工作考核办法》，明确上级河湖长对下级河湖长考核内容、考核方式、考核等次，开展河湖长制年度考核，将水污染防治、水生态保护作为重要考核内容，倒逼推动河湖长履职尽责，守护河湖生命健康。 | 已完成 |
|  | 单位GDP能耗、二氧化碳排放完成国家下达目标任务，单位工业增加值能耗下降15%。 | 一是突出“四水四定”。严格总量管控，统筹各水源可供水量和行业用水需求，跨区、市流域水资源调度全部纳入统一调度。制定2022年水量分配和调度预案，严格执行黄河流域水资源调度计划和指令，坚持“年控制、月计划、旬安排、日调节”，确保用水量均不超黄河水利委员会下达的调度计划。二是强化取用水监管。实行“双随机、一公开”监管，深入开展取用水专项整治、环保警示片整改、黄河流域生态保护等行动，充分运用水行政执法与检察公益诉讼协作机制，大力整治无许可、超许可、超计划等违规取水行为，整治率99%以上。万元地区生产总值用水量150.90立方米（可比价）、万元工业增加值用水量29.16立方米（可比价），较2020年分别下降15.17%、12.24%，分别高于国家下达指标9个和8个百分点。三是加强监测计量与统计。建立健全取水监测计量体系，大、中型（重点中型）灌区渠首取水口计量监测率100%，其中在线监测率达到81.3%。完成中央水利发展资金项目建设，启用宁夏取用水管理平台，建立取水计量设施（器具）档案，将在线计量水量数据作为用水统计、计费计税水量核定的依据。 | 已完成 |
|  | 着力实施数字化社会工程，加快环保、交通、金融、文化等领域数字化转型，推动互联网+教育、+医疗健康、+城乡供水等加快提质增效，力推“互联网+宁夏”全面升级 | “互联网+城乡供水”示范省（区）建设加快推进，城乡供水全流程全环节数字化提升改造加快实施，固原市5县（区）完成“互联网+城乡供水”项目建设，海原县加快推进项目实施，10个县（区）完成项目可研批复具备开工条件。“互联网+城乡供水”项目5项技术规范地方标准完成前期审查，项目系统集成运营与标准化管理加快推进。全区“互联网+城乡供水”项目已批复投资51.66亿元，累计完成投资8.31亿元。 | 已完成 |
|  | 深化“六权”改革，加大试点县政策倾斜，提高资源市场化配置效率。 | 一是完善制度体系。印发水资源监控总体实施方案、水资源税改革试点实施办法、统筹预留用水权指标使用管理规定，修订用水权交易规则，银川市探索出台再生水利用交易试点实施方案，15个县区建立地方用水权收储交易制度，用水权改革制度体系不断完善。二是深化金融赋能。支持金融机构开展用水权抵质押、贴息贷款，16个县区开展用水权抵押贷款23笔，发放贷款7945万元，实现水资源向“水资产”的转换。推进自治区人大立法授权用水权有偿使用费征收，年度收缴有偿使用费4780万元。三是强化收储交易。与四川省达成全国跨省区水权交易第一单，开创全国跨省区水权交易先河。完成不同县域、不同用水权交易77笔，交易水量7586万立方米，交易金额6219万元。沙坡头区等7个县区收储闲置水权指标1432万立方米，有效盘活,闲置用水权指标。 用水权改革工作“巩固深化”，取得显著成效。 | 已完成 |
|  | 坚决打好全域“四水四定”主动战。始终把水资源作为宁夏生存和发展的第一资源，制定“四水四定”实施方案。 | 全力推动“四水四定”先行先试，率先在省级层面出台“四水四定”实施方案，系统提出22项关键指标、25项重点任务、49项重大项目，压实各级部门主体责任，协同推进重点任务和重大项目实施。以打造标杆、示范先行为突破路径，印发试点示范工作指导意见、设实施方案指南，选取盐池县、利通区为“四水四定”县级试点并启动建设。积极谋划、主动对接国家部委，汇报推进情况、思路打算，全力争取部委支持指导。联合国内顶尖科研团队深入开展关键问题研究、指标体系构建，加快编制试点县（区）实施方案。统筹安排1.27亿元中央、地方水利资金，支持试点县区“四水四定”项目建设。制定各地各部门任务清单，建立工作进展季度报备机制，确保其他县区对标试点、同步推进。 | 已完成 |
|  | 切实抓好黄河大保护大治理，确保母亲河健康安澜。 | 一是纵深推进河湖长制。组织召开自治区总河长会议，安排部署年度重点任务。设置河湖巡河打卡点3.9万个，五级河湖长上岗履职、规范巡河18.5万余次，全区县乡村级巡河率提高至100%。深化“三长”工作机制，加强部门联合共治，召开自治区河湖长制工作联席会议，联合检察、公安、自然资源、生态环境等部门开展河湖长制及河湖突出问题督导。联合甘肃举办跨省界河流联防联控联治2023年联席会议，开展跨界河流联合巡查调研，凝聚上下游共治合力。二是强化河湖岸线管控。开展自治区河湖名录梳理复核，建立山区河道名录88条，明确山区河道四个责任人677名，推动河湖精细化管理。规范涉河湖建设项目审批，完成36项涉河建设项目审批，坚决遏制不合理岸线利用需求。全力督促市县整改生态环境警示片、中央生态环境保护督察、水利部“进驻式”检查等反馈涉河湖问题，纵深推进“清四乱”常态化规范化，市县自查摸排河湖“四乱”问题295个，整改完成293个，整改率99.3%。三是复苏河湖生态环境。起草《关于推进河湖湿地生态保护修复的实施方案》专项文件，统筹推动河湖湿地保护修复。完成河湖健康评价24条。组织市县开展河湖“清漂行动”，清理垃圾0.45万吨，深度净化河湖水域岸线环境。编制《宁夏回族自治区幸福河湖建设指南》，典农河等6条河湖建成自治区级美丽河湖。 | 已完成 |
|  | 力争完成黄河黑山峡水利枢纽工程开工要件准备工作，实施黄河河道三期治理，实现黄河堤防全域贯通目标。 | 一是配合推进黑山峡水利枢纽工程前期工作，水利部水规总院组织对黄河黑山峡水利枢纽工程可行性研究报告多项重点专题进行技术咨询，编制单位正在抓紧修改完善。甘肃、宁夏两省区同步发布停建令，地震安全评价取得批复，其他相关要件正在有序推进。二是黄河宁夏段河道治理工程水利部已出具工程可研报告审查意见并报送国家发改委，可研报告涉及前置要件均已办理完成，国家发展改革委委托中咨公司来宁开展咨询评估，已通过审查。 | 已完成 |
|  | 完善防洪减灾体系布局，实施贺兰山东麓和重点城市防洪工程，完成20座病险水库、15条河沟治理。 | 一是贺兰山东麓防洪治理工程。已完成投资4.08亿元，正在积极推进。二是2022年度下达的清水河、苦水河治理项目建设任务已全部完成，2023年度实施的清水河、苦水河综合治理工程已完成投资14491万元，完成年度建设任务。三是2022年度石嘴山市柳条沟、贺兰县沙井子插旗口沟、银川市桑园沟、西吉县葫芦河等9个中小河流治理项目工程建设任务已全部完成。2023年度中小河流已完成投资5855万元，完成年度建设任务。四是组织指导21个县（区）及2个单位开展2023年度山洪灾害防治非工程措施项目，截至目前，完成投资880万元，整体进度90%，完成年度建设任务。五是2023年计划实施的20座病险水库除险加固工程已全部完成。 | 已完成 |
|  | 加快现代水网体系建设，推行城乡供水一体化管理，打通中部干旱带各县区水网，全面建设“互联网+城乡供水”示范区。 | 加快现代水网体系建设，推行城乡供水一体化管理。一是完成《宁夏黄河流域防洪规划》及《宁夏“十四五”水安全保障规划》中期评估，编制完成《宁夏现代水网建设规划》，被确定为第二批全国省级水网先导区，成为西北第一个、黄河流域第二个全国省级水网先导区。二是加快推进重点水网工程建设，银川都市圈城乡东线、中线供水和清水河流域城乡供水、中部干旱带海原西安供水4项骨干供水工程完工并通水，银川都市圈城乡西线供水石嘴山支线工程全面加快建设，全区骨干水网格局基本形成。青铜峡灌区续建配套与现代化改造、引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心、国家基本水文站提档升级建设3项重点水利项目基本完工，红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程可研报告已批复。全域推进“互联网+城乡供水”项目建设，固原市5县（区）先行示范项目全面建成并发挥效益，石嘴山、吴忠、中卫3市11个县（区）和灵武市项目加快推进。 持续推进宁夏“互联网+城乡供水”示范省（区）建设，“互联网+城乡供水”示范省（区）建设加快推进，城乡供水全流程全环节数字化提升改造加快实施，固原市5县（区）完成“互联网+城乡供水”项目建设，海原县加快推进项目实施，10个县（区）完成项目可研批复具备开工条件。“互联网+城乡供水”项目5项技术规范地方标准完成前期审查，项目系统集成运营与标准化管理加快推进。全区“互联网+城乡供水”项目已批复投资51.66亿元，累计完成投资8.31亿元。 | 已完成 |
|  | 加快省级节水型社会示范区建设，实施深度节水控水行动，城市再生水回用率达到35%，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别下降3%、2%。 | 一是持续完善制度机制。坚持水资源最大刚性约束地位，聚焦严格管、深度节、精准控，严控水资源消耗总量和强度。修订《宁夏节约用水条例》《宁夏计划用水管理办法》被分别列入自治区人大常委会2023-2027年地方性法规项目、自治区人民政府2023-2027年政府规章项目。围绕强化和规范节水评价，从源头上严把新增用水节水关口，遏制低效粗放新增用水项目，出台了全国首个省级《宁夏节水评价技术导则》。二是持续推进各行业节水。会同自治区发展改革委印发了2023年全区节约用水工作要点，提出4类16项重点任务，全面启动县域节水型社会、节水型单位、节水型高校、节水型工业园区和节水型企业达标建设及高效节水农业建设。核定下达了45家工业用水大户年度用水计划，年用水量1万立方米的工业和服务业单位全部纳入计划管理。兴庆区被认定为全国节水型社会建设达标县（区），中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司、银川经济技术开发区被评为全国重点用水企业、园区水效领跑者。三是持续推进非常规水利用。组织开展非常规水利用调研，编制了“五市+宁东”非常规水利用工程可行性研究报告；探索污水就地利用，制定了分散式污水资源化利用合同节水实施方案及技术导则；统筹谋划雨水资源化利用，编制了宁夏南部山区雨水集蓄利用实施方案。会同自治区住房城乡建设厅下达了2023年各市县城镇生活污水再生利用计划指标。全国典型地区再生水利用配置试点工作推进会在我区召开。四是持续培育节水护水理念。会同自治区文明办等11个部门实施2023年“节水中国·你我同行”宁夏联合行动，面向全区举办“黄河岸边家乡美·节水护水你我行”主题知识大赛、水利厅主题教育节水知识大赛、第四届大学生节水护水知识大赛和“节约用水·让家更美”千家社区万家小区节水家庭评选活动，吸引全社会广泛参与，厚植节水护水理念。节水知识大赛与家庭节水宣传入选自治区首届黄河流域生态保护主题宣传实践月活动。节水短视频作品“滴答滴”入选第18届世界水资源大会中国治水成就展—“中国水利高质量发展”展览展播,我区百万亩级水联网数字治水先行示范区和智能风光互补地下渗灌新技术作为全国3个农业节水典型案例之一在第二届全国节水创新发展大会宣传展播。 | 已完成 |
|  | 实施典农河、渝河等河湖生态修复工程，持续开展区域水系连通、水美乡村建设，积极创建全国美丽河湖。 | 一是强化河湖生态保护修复。印发《自治区水利厅关于开展2023-2025年河湖健康评价工作的通知》，全面开展重点河流（河段）健康评估，建立健康档案，完成河湖健康评价24条，开展自治区水质不稳定达标河流污染源溯源调查，摸清污染源底数，为河湖“精准施治”提供依据。二是深度净化河湖岸线环境。组织市县开展河湖“清漂行动”，以城市周边、乡镇驻地和村庄周围垃圾堆放易发频发的河湖区域为重点，加大河湖水域岸线生活垃圾、建筑垃圾乱堆乱占等问题清理整治，排查河道1500余条（段）8000余公里、湖泊147处，清理垃圾0.45万吨，深度净化河湖水域岸线环境。三是持续推进水系连通及水美乡村建设。泾源县水系连通及水美乡村试点获全国优秀等次，沙坡头区、中宁县分别纳入第三批、第四批全国水系连通及水美乡村建设试点县。沙坡头区水系连通及水美乡村建设已完成，中宁县水系连通及水美乡村建设项目已全面开工建设，完成红卫沟、公路大横沟治理，正在进行南河子沟、北河子沟、北大沟等沟道治理。四是全面推动幸福河湖建设。将幸福河湖建设作为对各市县人民政府考核的重要内容，倒逼各地统筹涉水资金，实施河湖综合治理。编制《宁夏回族自治区幸福河湖建设指南》，上报典农河、罗家河纳入水利部幸福河湖建设项目储备库，典农河等6条河湖建成自治区级美丽河湖，完成青铜峡唐徕闸等3个国家水利风景区复核。 | 已完成 |
|  | 实施灌区现代化改造、工业园区供水、数字孪生水网等工程，建成银川都市圈、清水河流域城乡供水等跨区域调水工程，让“天黄河富宁夏”永惠子孙后代。 | 一是青铜峡、固海2个大型灌区现代化改造年度投资完成率达到100%，牛首山、茹河等5个中型灌区现代化改造年度投资完成率达到92%，全部完成年度建设任务。 二是加快推进太阳山供水二期、宁东供水水源工程及配水管网安全提升等工业园区供水工程建设，进一步提升工业园区供水保障能力。太阳山供水二期工程即将建设完工，宁东供水水源及配水管网安全提升工程稳步推进。三是数字孪生水利包括数字孪生工程、数字孪生水网、数字孪生流域建设，完成相关年度工作任务。四是银川都市圈城乡西线供水工程（水源工程），工程已累计完成投资38.44亿元,完成率96.95%，工程已基本完工，银川片区已通水；银川都市圈城乡东线供水工程已全部完工并通水；银川都市圈中线供水工程全部完工并通水；清水河流域城乡供水工程已基本完工，具备全线通水条件。 | 已完成 |
|  | 全年完成营造林和草原修复120万亩，保护修复湿地20万亩，治理荒漠化土地60万亩、盐碱地等退化耕地10万亩、水土流失面积930平方公里。 | 积极争取水土保持项目投资，落实到位小流域治理、坡耕地整治、淤地坝建设3类43项工程中央投资3.11亿元，较2022年增长15%，创历史新高。采取督查、通报、现场指导等方式，督促项目县区加快实施国家水土保持重点工程，3类43项工程完成投资3.67亿元，投资完成率96%，提前达到水利部目标要求。全区治理水土流失面积950平方公里，超额完成年度计划任务。 | 已完成 |
|  | 积极发展文化创意产业，强化文物保护利用和非物质文化遗产传承，建成宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心，推进长城、长征、黄河三大国家文化公园（宁夏段）建设，培育5个自治区级文化生态保护区，让宁夏的文化遗产资源“活起来”“用起来”。 | 组织成立了展示中心建设工作领导小组和专家组，制定了布展工作推进机制，经多次会议研讨，各展厅空间布局、展陈设计、艺术品及多媒体制作等方案不断优化。完善近32万字的展陈大纲，修订制作图文二级展版210处、三级展板925块，多媒体及互动展项41个，沙盘及场景12处，油画6幅，大型浮雕铜板精雕4处、铸铜圆雕1尊，联系购买《中国水利史典》《中国水图》等图书资料130余册，黄河博物馆调拨文物6件并复制其国宝级文物一件，新老照片70余张，电子地图4张。征集文物116件，仿制品26件。组织编写讲解词9万余字。12月底前具备开馆条件。 | 已完成 |
|  | 切实保障生产安全。坚持以“安全城市”为基础、以“本质安全”为目标、以整治隐患为手段、以资金投入为保障、以责任落实为根本，全面强化煤矿、危化、燃气、交通、消防、网络运行等重点领域风险隐患源头整治，力争2025年前全区正常生产煤矿全部达到安全生产标准化三级及以上、化工园区（集中区）安全风险等级全部降到低风险等级，坚决遏制重大事故 | 一是全面贯彻落实安全生产决策部署。组织召开各类安全生产会议26次，学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神等，全面推进“37+8”系列文件涉水任务“一台账三清单”和自治区、水利部各项决策部署落地见效。自治区副主席陈春平在水利安全生产工作专报上批示：“水利部门在贯彻落实总书记重要指示，落实自治区党委、政府工作部署、抓好水利安全上做了大量扎实有效工作。” 二是水利重大事故隐患专项排查整治2023行动取得实效。线上线下深入宣讲行动方案，解读重大事故隐患判定标准。组织指导水利生产经营单位开展自查自改，组织10个检查组开展了3轮次检查。累计发现整改隐患6508个（重大隐患40个）。严格开展精准执法，对58家工程参建单位进行了通报，实施信用惩戒；对6家单位进行约谈；对5家单位实施行政处罚，罚款金额45.66万元。三是推进安全生产风险管控“六项机制”。编制了工作手册，依托“安全监督+信息化”，在线监管规模以上水利工程1023个，累计辨识管控危险源11857个，2023年排查整治隐患1911个。紧盯薄弱环节，滚动开展帮扶指导，对42家单位开展100多次“一对一”帮扶指导，解决危险源辨识管控、隐患排查治理问题704个。每季度对全区水利行业安全生产状况进行量化分析和通报。水利厅获得全国水利安全生产评价第3名。四是推进水利安全生产基础保障能力建设。持续推进水利生产经营单位标准化达标建设，厅属渠道管理单位全部二级达标；向水利部推送一级达标单位3家，评审通过14家二级达标。深入开展“安全生产月”活动。“线上+线下”结合开展水利安全生产管理能力提升培训，受训人员1300余人。完成321家水利水电施工企业7018张电子证照核发，实现了不见面、网上办和跨省通办。水利部举办的全国水利安全生产知识、“六项机制”2项竞赛中，水利厅获得2项优秀组织奖。 | 已完成 |
|  | 建立区市县乡村五级灾害预报预警、快速处置等机制，优化防灾减灾救灾体制机制，强化气象、地质、地震联动服务，提高森林草原火灾、水旱灾害、极端天气等重大灾害应对能力。 | 成功应对2023年汛期64条沟道129场次洪水过程，做到了人员零伤亡、工程无大险。一是完善直达防御一线的联动机制。汛前完成全区3200余套监测预警设备更新维护，督促指导修订完善山洪灾害“县、乡、村”三级防御预案，压实防御责任。汛中指导县（区）发布山洪预警信息68万条，提请基层政府做好过水路面、漫水桥梁、涉河景区等山洪风险区域防控工作。编制完成《“区、市、县、乡、村”五级山洪灾害会商调度视频系统建设方案》，并将建设内容纳入贺兰山东麓防洪“四预”系统统一建设。二是强化部门协同配合。汛前，将应急、自然资源、住建、文旅、气象等防指成员单位责任人纳入山洪预警平台，畅通预警信息共享通道。汛期，联合气象部门发布山洪灾害气象风险预警53次，参加自治区防汛联合会商21次，及时向防指成员单位通报洪水监测预报预警信息。汛后，联合气象部门成立工作专班，推进气象水利数据共享运用，编制《气象-水利数据共享运用方案》，明确部门信息共享方式、数据类型、应用范围。三是全力保障安全度汛。在防汛关键节点、重大活动和历次强降雨过程，提前下发通知18份，调度市、县水务局71次，督导防御措施落实。在贺兰山东麓青铜峡段开展“库、渠、沟”联合调度，累计泄洪260万立方米，充分发挥防洪工程体系减灾效益。 | 已完成 |