# 宁夏回族自治区全社会节水行动方案

# （2024~2027年）

为深入贯彻党中央关于全面加强资源节约的战略部署，全面落实《节约用水条例》和水资源刚性约束制度，实施全社会节水行动，打好深度控水节水攻坚战，建设“四水四定”示范区，保障黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设水安全，制定本方案。

- 一、主要目标

把水资源作为生存和发展的第一资源，强化水资源最大刚性约束，深入推动农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、区域节水开源，建立健全节水政策制度，大力发展节水型产业，提升水资源节约集约利用能力。到2025年，全区万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降15%、10%，农田灌溉水有效利用系数达到0.59，非常规水源利用量达到2亿立方米，水资源利用效率和效益明显提高，全社会节水意识明显增强。到2027年，全区万元GDP用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率、农田灌溉水有效利用系数达到或高于国家下达指标，非常规水源利用量达到2亿立方米以上，节水政策法规、体制机制、技术标准体系进一步完善，节水型产业初具规模。

- 二、重点行动

- （一）农业节水增效。

- 1.深度发展现代节水农业。因地制宜推广高效节水灌溉、水肥一体化及旱作节水技术，持续优化农业种植结构，健全现代高效节水农业工程运行管理机制，努力打造国家现代高效节水农业示范区。2025年现代高效节水农业覆盖率达到59.2%，2026-2027年达到60%以上。

- 2.加快现代化灌区建设。实施固海等大型灌区与沙坡头兴仁、中宁北滩长鸣等中型灌区现代化改造。到2025年，引扬黄灌区骨干设施完好率达到85%以上，大中型灌区干渠直开口规模以上自动测控闸门应用比例提高到95%，2026-2027年持续保持。

- 3.提升农村节水能力。完善农村集中供水和节水设施，配备安装计量设备，实行计量收费。推进农村“厕所革命”，推广使用节水型改厕器具。实施规模化养殖场节水改造，2025年养殖用水循环利用和达标排放率达到80%，2026-2027年达到80%以上。

- （二）工业节水减排。

- 4.深化产业转型升级。落实国家高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录制度，严格执行自治区钢铁等高耗水行业产能置换政策。加快信息技术、高端装备、生物技术、新能源、新材料和绿色环保等先进制造业发展，提高战略性新兴产业占比。2025年、2026年、2027年全区工业战略性新兴产业占工业比重达到22%、23%、25%。

- 5.加强工业节水技术改造。推动工业领域大规模设备更新改造，推广应用高效冷却和洗涤、废水循环利用等节水工艺技术装备。新、改、扩建项目严格落实节水设施“三同时”制度。鼓励工业园区和年用水量10万立方米及以上的工业企业推行水务经理管理制度。

- 6.强化工业园区集约用水。加快节水型工业园区建设，统筹推进园区内企业间串联、分质循环用水设施建设，实现一水多用、梯级利用和循环利用。实施重点用水企业和园区水效领跑者引领行动。2025年、2026年、2027年规模以上工业用水重复利用率达到92%、93%、95%。

- （三）城镇节水降损。

- 7.推进城市县区节水。全面推进城市节水工作，大力推动县域节水型社会建设。严控高耗水服务业用水，城镇绿化选用节水耐旱型植被，新建绿地采用高效节水灌溉。制定完善节水标准体系，推进旅游景区、星级饭店、民宿客栈、文化场馆节水。推进国家公共供水管网漏损治理试点。

8.推进公共领域节水。将党政机关、事业单位、人民团体、高等院校等单位节水纳入文明单位建设，开展节水型学校、医院建设。公共机构建立健全节水管理制度，采用先进的节水技术、工艺、设备和产品，加强计量器具配备。设置弃水回收装置，建立再生水利用设施，回收利用中央纯水系统尾水，绿化用水、空调冷却系统补水等。

- 9.推进城镇居民节水。推进节水型居民小区和家庭建设。鼓励居民小区建设雨水集蓄利用或污水处理回用系统，鼓励家庭使用节水器具，倡导“一水多用、重复利用”。探索推行“水长制”节水管理，引导家庭设立“水长”，对家庭成员进行节水宣传教育及监督管理，培育节约用水生活习惯。

- （四）循环利用开源。

- 10.加强再生水循环利用。推进银川市、固原市等区域再生水循环利用试点、再生水利用配置试点、再生水利用交易试点以及宁东基地工业废水循环利用试点园区建设。推广分散式污水处理回用设施，实现污水就近就地资源化利用。2025年城市、县城再生水回用率达到50%、35%，并逐年提高；2025年、2026年、2027年工业园区再生水利用率达到55%、60%、65%。

- 11.推进矿井水综合利用。加快矿井水深度处理工程建设，将矿井疏干水净化、利用、排放等指标列入绿色矿山评估验收范围。对可利用矿井疏干水但未合理充分利用的取水单位及个人，不得开采使用其他水源作为生产水源，不得擅自外排矿井疏干水。2025年煤矿生产用水中矿井水比例达到100%。2025年、2026年、2027年全区矿井疏干水综合利用率达到80%、85%、90%。

- 12.加大微咸水科学利用。发展黄河水与地表、地下微咸水咸淡混灌、咸淡轮灌等灌溉利用模式，研发微咸水利用新技术、新工艺、新材料、新设备，强化技术设备集成、示范和应用，拓展微咸水利用途径。2025年微咸水利用量达到0.5亿立方米，2026-2027年利用规模进一步扩大。

- 13.推动雨水集蓄利用。加强海绵城市建设，推进银川市、石嘴山市和吴忠市系统化全域海绵城市示范试点建设。在年降水量400毫米以上地区，因地制宜开展雨水集蓄利用设施建设，重点实施农村家庭、规模化养殖场和文化广场雨水集蓄利用工程。2025年、2026年、2027年地级市建成区海绵城市建成率达到40%、45%、50%。

- （五）数字节水赋能。

- 14.开展数字节水综合示范。编制宁夏数字节水综合示范建设方案，启动黄河流域“数字节水”综合示范。推动水利、农业农村、林草、工业和信息化、住房城乡建设、生态环境、机关事务管理等部门涉水信息共享，开发宁夏数字节水管理服务平台，逐步实现全领域节水全过程数字化管理。

- 15.推进数字孪生灌区建设。加快数字孪生灌区建设，构建来水预报、需水预测、水量调度、测控计量全流程信息化、数字化、自动化的灌区运行管理调度体系，提升灌区“四预”能力，提高灌区水资源节约集约利用水平。

- 16.实施“互联网+城乡供水”数字化改造。升级“互联网+城乡供水”管理服务平台功能，建设“城乡供水一张图”，加强从水源、水厂、管网到用户端全流程数字化改造，推动水源智能联调、水质在线监测、事故及时处置，降低管网漏损。2027年底基本建成“互联网+城乡供水”示范省（区），农村自来水普及率达到99%，城镇公共供水管网漏损率不超过9%。

- （六）节水产业培育。

- 17.拓展节水产业市场。建立财政、税收、金融、信贷、土地、科技、市场等支持政策，制订“节水贷”融资政策，引导银行信贷、创业投资、社会资本等支持节水产业。将节水产业纳入产业服务指导性目录。成立自治区节水产业协会。推动实施节水技术装备产业化工程，推动节水产业发展。

- 18.推广合同节水模式。制定合同节水支持政策，在公共机构、公共建筑、高耗水工业、高耗水服务业、农业灌溉、供水管网漏损控制等领域大力推行合同节水管理。支持节水服务机构创新节水服务模式，推广“合同节水+水权交易”模式，推广效益分享型合同节水。

- 19.加强技术研发应用。推进产、学、研、用相结合的节水技术创新体系建设，加强节水关键技术重大装备研发，加强新一代信息技术和节水技术管理及产品深度融合，加大先进适用节水技术、工艺、装备推广力度。支持建立节水科技成果孵化中心。举办节水产业发展推介会，推动国内外节水技术、产品、装备交流与合作。

- （七）节水管理强化。

- 20.落实节水源头管控。修订自治区节约用水条例、自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法，修订农业、工业、服务业和城乡生活用水定额标准。严格用水定额约束，全面实行规划和建设项目水资源论证，落实节水评价制度，从源头严控不合理用水需求。

- 21.严格节水过程管理。年用水量1万立方米以上的工业和服务业单位实现计划用水管理全覆盖，对年用水量10万立方米以上且年超计划用水10%以上的企事业单位开展用水审计，实施全国水预算管理省域试点。建立促进节约用水的水价体系，推进农业水价综合改革。

- 22.强化节水成效激励。将节水成效与自治区水资源税奖补、节水奖补、生态补偿等挂钩。修订水资源税奖补办法、节约用水奖补办法，完善农业用水精准补贴和节水奖励制度，加大节水奖励力度。

- （八）节水宣教提升。

- 23.培育全民节水理念。开展节水护水“进机关、进校园、进企业、进灌区、进农村、进社区、进家庭”活动，各级党政机关、学校医院、园区企业等发挥表率作用，引领全民培育节水意识、树立文明用水习惯。建立公众参与激励机制和举报奖励制度，提高公众参与节水积极性。

24.构建节水宣教格局。建立健全部门及媒体节水宣传协调联动机制，构建节水宣传矩阵。将“四水四定”教育作为党政领导干部和公务员“必修课”，纳入党校（行政学院）课堂培训、国民素质教育和各级各类课程体系和教学实践活动。充分结合世界水日、中国水周等重要节点，广泛开展宣传教育。开展“节水中国 你我同行”宁夏联合行动，举办节水护水主题知识大赛、节水家庭竞赛、“一把手”谈“四水四定”主题专访等活动，打造节水宣教品牌。

- 25.强化节水志愿服务。培养建设节水护水志愿服务队伍，在银川市试点建立“兰花花”节水护水志愿服务队。组织开展“关爱母亲河巾帼红”、“汇聚青春力量保护河湖”等志愿服务活动，发动党员干部、退役军人、退休干部、共青团员等群体，常态化护水治水，推动养成绿色低碳生产生活方式。

- 三、保障措施

- 发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，各级政府全面履行主体责任，统筹协调推动实施全社会节水行动，加大支持，加快节水基础设施建设，探索节水领域政府与社会资本合作模式，水资源税、节水奖励资金及政府收储水权指标后交易资金主要用于水资源节约、保护和管理。各部门按照“管发展必须管节水、管行业必须管节水、管生产必须管节水”的要求，落实节水责任，协同实施全社会节水行动。

附件

宁夏回族自治区全社会节水行动任务分工表

| 序号 | 主要任务 | 责任单位 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农业节水增效 |  |  |
| 1 | 深度发展现代节水农业。因地制宜推广高效节水灌溉、水肥一体化及旱作节水技术，持续优化农业种植结构，健全现代高效节水农业工程运行管理机制，努力打造国家现代高效节水农业示范区。2025年现代高效节水农业覆盖率达到59.2%，2026-2027年达到60%以上。 | 自治区农业农村厅、林草局、水利厅 | 各市、县〔区〕，贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 |
| 2 | 加快现代化灌区建设。实施固海等大型灌区与沙坡头兴仁、中宁北滩长鸣等中型灌区现代化改造。到2025年，引扬黄灌区骨干设施完好率达到85%以上，大中型灌区干渠直开口规模以上自动测控闸门应用比例提高到95%，2026-2027年持续保持。 | 自治区水利厅、农业农村厅、发展改革委 | 有关市、县〔区〕 |
| 3 | 提升农村节水能力。完善农村集中供水和节水设施，配备安装计量设备，实行计量收费。推进农村“厕所革命”，推广使用节水型改厕器具。实施规模化养殖场节水改造，2025年养殖用水循环利用和达标排放率达到80%，2026-2027年达到80%以上。 | 自治区农业农村厅、水利厅、生态环境厅 | 各市、县〔区〕 |
| 二 | 工业节水减排 |  |  |
| 4 | 深化产业转型升级。落实国家高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录制度，严格执行自治区钢铁等高耗水行业产能置换政策。加快信息技术、高端装备、生物技术、新能源、新材料和绿色环保等先进制造业发展，提高战略性新兴产业占比。2025年、2026年、2027年全区工业战略性新兴产业占工业比重达到22%、23%、25%。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 5 | 加强工业节水技术改造。推动工业领域大规模设备更新改造，推广应用高效冷却和洗涤、废水循环利用等节水工艺技术装备。新、改、扩建项目严格落实节水设施“三同时”制度。鼓励工业园区和年用水量10万立方米及以上的工业企业推行水务经理管理制度。 | 自治区工业和信息化厅、水利厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 6 | 强化工业园区集约用水。加快节水型工业园区建设，统筹推进园区内企业间串联、分质循环用水设施建设，实现一水多用、梯级利用和循环利用。实施重点用水企业和园区水效领跑者引领行动。2025年、2026年、2027年规模以上工业用水重复利用率达到92%、93%、95%。 | 自治区工业和信息化厅、水利厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 三 | 城镇节水降损 |  |  |
| 7 | 推进城市县区节水。全面推进城市节水工作，大力推动县域节水型社会建设。严控高耗水服务业用水，城镇绿化选用节水耐旱型植被，新建绿地采用高效节水灌溉。制定完善节水标准体系，推进旅游景区、星级饭店、民宿客栈、文化场馆节水。推进国家公共供水管网漏损治理试点。 | 水利厅、自治区住房城乡建设厅、文化和旅游厅、商务厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 8 | 推进公共领域节水。将党政机关、事业单位、人民团体、高等院校等单位节水纳入文明单位建设，开展节水型学校、医院建设。公共机构建立健全节水管理制度，采用先进的节水技术、工艺、设备和产品，加强计量器具配备。设置弃水回收装置，建立再生水利用设施，回收利用中央纯水系统尾水，绿化用水、空调冷却系统补水等。 | 自治区机关事务管理局、教育厅、卫生健康委、水利厅、文明办、市场监管厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 9 | 推进城镇居民节水。推进节水型居民小区和家庭建设。鼓励居民小区建设雨水集蓄利用或污水处理回用系统，鼓励家庭使用节水器具，倡导“一水多用、重复利用”。探索推行“水长制”节水管理，引导家庭设立“水长”，对家庭成员进行节水宣传教育及监督管理，培育节约用水生活习惯。 | 自治区水利厅、住房城乡建设厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 四 | 循环利用开源 |  |  |
| 10 | 加强再生水循环利用。推进银川市、固原市等区域再生水循环利用试点、再生水利用配置试点、再生水利用交易试点以及宁东基地工业废水循环利用试点园区建设。推广分散式污水处理回用设施，实现污水就近就地资源化利用。2025年城市、县城再生水回用率达到50%、35%，并逐年提高；2025年、2026年、2027年工业园区再生水利用率达到55%、60%、65%。 | 自治区生态环境厅、水利厅、工业和信息化厅、发展改革委、住房城乡建设厅、自然资源厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 11 | 推进矿井水综合利用。加快矿井水深度处理工程建设，将矿井疏干水净化、利用、排放等指标列入绿色矿山评估验收范围。对可利用矿井疏干水但未合理充分利用的取水单位及个人，不得开采使用其他水源作为生产水源，不得擅自外排矿井疏干水。2025年煤矿生产用水中矿井水比例达到100%。2025年、2026年、2027年全区矿井疏干水综合利用率达到80%、85%、90%。 | 自治区水利厅、工业和信息化厅、自然资源厅、生态环境厅 | 有关市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 12 | 加大微咸水科学利用。发展黄河水与地表、地下微咸水咸淡混灌、咸淡轮灌等灌溉利用模式，研发微咸水利用新技术、新工艺、新材料、新设备，强化技术设备集成、示范和应用，拓展微咸水利用途径。2025年微咸水利用量达到0.5亿立方米，2026-2027年利用规模进一步扩大。 | 自治区水利厅、农业农村厅、工业和信息化厅 | 各市、县〔区〕 |
| 13 | 推动雨水集蓄利用。加强海绵城市建设，推进银川市、石嘴山市和吴忠市系统化全域海绵城市示范试点建设。在年降水量400毫米以上地区，因地制宜开展雨水集蓄利用设施建设，重点实施农村家庭、规模化养殖场和文化广场雨水集蓄利用工程。2025年、2026年、2027年地级市建成区海绵城市建成率达到40%、45%、50%。 | 自治区水利厅、农业农村厅、工业和信息化厅 | 有关市、县〔区〕 |
| 五 | 数字节水赋能 |  |  |
| 14 | 开展数字节水综合示范。编制宁夏数字节水综合示范建设方案，启动黄河流域“数字节水”综合示范。推动水利、农业农村、林草、工业和信息化、住房城乡建设、生态环境、机关事务管理等部门涉水信息共享，开发宁夏数字节水管理服务平台，逐步实现全领域节水全过程数字化管理。 | 自治区水利厅、科学技术厅、农业农村厅、林草局、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、生态环境厅、机关事务管理局 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 15 | 推进数字孪生灌区建设。加快数字孪生灌区建设，构建来水预报、需水预测、水量调度、测控计量全流程信息化、数字化、自动化的灌区运行管理调度体系，提升灌区“四预”能力，提高灌区水资源节约集约利用水平。 | 自治区水利厅、农业农村厅、自然资源厅 | 各市、县〔区〕 |
| 16 | 实施“互联网+城乡供水”数字化改造。升级“互联网+城乡供水”管理服务平台功能，建设“城乡供水一张图”，加强从水源、水厂、管网到用户端全流程数字化改造，推动水源智能联调、水质在线监测、事故及时处置，降低管网漏损。2027年底基本建成“互联网+城乡供水”示范省（区），农村自来水普及率达到99%，城镇公共供水管网漏损率不超过9%。 | 自治区水利厅、住房城乡建设厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 六 | 节水产业培育 |  |  |
| 17 | 拓展节水产业市场。建立财政、税收、金融、信贷、土地、科技、市场等支持政策，制订“节水贷”融资政策，引导银行信贷、创业投资、社会资本等支持节水产业。将节水产业纳入产业服务指导性目录。成立自治区节水产业协会。推动实施节水技术装备产业化工程，推动节水产业发展。 | 水利厅、财政厅、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、农业农村厅、科学技术厅、民政厅、自然资源厅、市场监管厅、国家税务总局宁夏税务局、中国人民银行宁夏分行 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 18 | 推广合同节水模式。制定合同节水支持政策，在公共机构、公共建筑、高耗水工业、高耗水服务业、农业灌溉、供水管网漏损控制等领域大力推行合同节水管理。支持节水服务机构创新节水服务模式，推广“合同节水+水权交易”模式，推广效益分享型合同节水。 | 自治区水利厅、财政厅、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、农业农村厅、中国人民银行宁夏分行、市场监管厅、机关事务管理局 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 19 | 加强技术研发应用。推进产、学、研、用相结合的节水技术创新体系建设，加强节水关键技术重大装备研发，加强新一代信息技术和节水技术管理及产品深度融合，加大先进适用节水技术、工艺、装备推广力度。支持建立节水科技成果孵化中心。举办节水产业发展推介会，推动国内外节水技术、产品、装备交流与合作。 | 自治区科学技术厅、商务厅、水利厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 七 | 节水管理强化 |  |  |
| 20 | 落实节水源头管控。修订自治区节约用水条例、自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法，修订农业、工业、服务业和城乡生活用水定额标准。严格用水定额约束，全面实行规划和建设项目水资源论证，落实节水评价制度，从源头严控不合理用水需求。 | 自治区水利厅、司法厅、市场监管厅、工业和信息化厅、农业农村厅、住房城乡建设厅、文化和旅游厅、商务厅、机关事务管理局、林草局 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 21 | 严格节水过程管理。年用水量1万立方米以上的工业和服务业单位实现计划用水管理全覆盖，对年用水量10万立方米以上且年超计划用水10%以上的企事业单位开展用水审计，实施全国水预算管理省域试点。建立促进节约用水的水价体系，推进农业水价综合改革。 | 自治区水利厅、审计厅、发展改革委、住房城乡建设厅、工业和信息化厅、农业农村厅、财政厅、商务厅、文化和旅游厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 22 | 强化节水成效激励。将节水成效与自治区水资源税奖补、节水奖补、生态补偿等挂钩。修订水资源税奖补办法、节约用水奖补办法，完善农业用水精准补贴和节水奖励制度，加大节水奖励力度。 | 自治区水利厅、发展改革委、财政厅、国家税务总局宁夏税务局 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 八 | 节水宣教提升 |  |  |
| 23 | 培育全民节水理念。开展节水护水“进机关、进校园、进企业、进灌区、进农村、进社区、进家庭”活动，各级党政机关、学校医院、园区企业等发挥表率作用，引领全民培育节水意识、树立文明用水习惯。建立公众参与激励机制和举报奖励制度，提高公众参与节水积极性。 | 自治区文明办、水利厅、工业和信息化厅、农业农村厅、住房城乡建设厅、教育厅、机关事务管理局、团委、妇联 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 24 | 构建节水宣教格局。建立健全部门及媒体节水宣传协调联动机制，构建节水宣传矩阵。将“四水四定”、节水护水教育作为党政领导干部和公务员“必修课”，纳入党校（行政学院）专题培训、国民素质教育课程体系和教学实践活动等。充分结合世界水日、中国水周等重要节点，广泛开展宣传教育。开展“节水中国 你我同行”宁夏联合行动，举办节水护水主题知识大赛、节水家庭竞赛、“一把手”谈“四水四定”主题专访等活动，打造节水宣教品牌。 | 自治区文明办、教育厅、人力资源和社会保障厅、水利厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、科学技术厅、科协，宁夏广播电视台、宁夏日报报业集团 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |
| 25 | 强化节水志愿服务。培养建设节水护水志愿服务队伍，在银川市试点建立节水护水志愿服务队。组织开展“关爱母亲河巾帼红”“汇聚青春力量保护河湖”等志愿服务活动，发动党员干部、退役军人、退休干部、共青团员等群体，常态化护水治水，广泛开展节水宣传。 | 自治区水利厅、妇联、团委、退役军人事务厅、民政厅 | 各市、县〔区〕，宁东能源化工基地管委会 |

宁夏回族自治区水利厅办公室             2024年12月31日印发