2025年乡村振兴水利保障重点任务

及分工方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作、关于治水重要论述精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及中央一号文件部署，学习应用“千万工程”经验，落实水利部《2025年乡村振兴水利保障工作要点》和《2025年自治区党委农村工作会议精神及一号文件重点任务落实方案》，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村全面振兴水利保障工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，结合我区水利工作实际，制定了2025年乡村振兴水利保障重点任务及分工方案。

- 一、持续巩固水利扶贫成果

（一）健全农村供水保障体系。
    1.巩固农村饮水安全保障成果。开展农村居民饮水安全状况动态排查，突出对脱贫地区特别是脱贫户、防止返贫致贫监测户饮水安全状况进行监测，落实农村供水问题快速发现和响应机制，及时排查解决监测存在的问题，保持问题动态清零，防止发生规模性农村饮水安全问题。

牵头部门：节约用水与城乡供水处

配合部门：水利调度中心
    完成时限：2025年12月

2.全面推行“3+1”标准化建设和管护模式。优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，积极推进农村供水县域统管，加快小型引调水项目建设，深入实施农村供水水质提升专项行动，切实解决好群众身边饮水问题和薄弱环节，持续提升管理能力和服务水平，推动农村供水从“有水喝”向“喝好水”转变。到2025年底，全区农村自来水普及率达到98.5%，规模化工程覆盖农村人口比例达到93.5%，农村供水县域统管比例达到90.9%。

牵头部门：节约用水与城乡供水处

配合部门：规划计划处、水利调度中心
    完成时限：2025年12月

（二）激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

3.深化水利干部人才帮扶。持续开展水利干部驻村帮扶，发挥驻村作用。加强挂职驻村干部日常管理，协调做好服务保障工作。开展水利业务培训，加强水利高技能人才培养，发挥水利专业技术骨干作用。

牵头部门：机关党委（组织人事处）

配合部门：机关各处室、厅属各单位
    完成时限：2025年12月

- 4.强化水利技术帮扶。完善水利新质生产力科创体系，发布10项以上水利地方标准。争取落实省部级科技项目2项以上，完成水利部引黄灌区农业灌溉野外站年度建设任务。加快科技成果转化应用，让科技创新“关键变量”转化为水利高质量发展的“最大增量”。

牵头部门：科技与信息化处

- 配合部门：水利科学研究院

完成时限：2025年12月

5.推进水利劳务帮扶。督促指导各县（区）在重点水利工程及供水工程建设、水土流失治理等农村水利基础设施领域推动更多群众就地就近参与项目建设，促进群众增收致富。在水利工程建设与管护就业岗位中优先吸纳满足岗位技能要求的脱贫人口和低收入人口。

牵头部门：工程建设与运行管理处

配合部门：规划计划处、节约用水与城乡供水处、农村水利处、河湖管理处、水土保持处、水库与移民管理处、水利工程建设中心

6.实施水库移民后期扶持。督促各县（区）完成水库移民人口核定和直补资金发放，完成年度水库移民后期扶持项目建设任务，推动库区和移民安置区经济社会发展。

- 牵头部门：水库与移民管理处

- 完成时限：2025年12月

二、落实乡村建设行动水利任务

（一）健全农村防洪基础设施体系。

7.优化防洪工程布局。配合国家部委加快推进黑山峡水利枢纽工程前期工作，推动工程早日立项开工。加快实施黄河宁夏段河道治理，新建黄河右岸滨河道路工程，实现堤防全面闭合，实施河道整治和堤防达标工程，城市段防洪标准达到100年一遇，其他段落达50年一遇。依托现有防洪工程体系，加快推进贺兰山东麓防洪治理工程建设，提升区域防洪减灾能力。

牵头部门：规划计划处、工程建设与运行管理处

配合部门：水旱灾害防御中心、水利工程建设中心、大柳树

水利枢纽前期工作中心

完成时限：2025年12月

8.推进防洪薄弱环节建设。抓好水毁设施修复重建，持续推进主要支流清水河中宁段入黄口防洪治理工程、灵武市沙沟治理三期工程、盐池县红山沟巩固提升改造工程、葫芦河上游水系什字路河治理等中小河流工程建设，督促吴忠市加快苦水河治理工程建设。加快实施张湾、苋麻河等5座病险水库除险加固工程，确保年底前完成主体工程建设任务。

牵头部门：工程建设与运行管理处、水库与移民管理处

- 配合部门：水旱灾害防御中心
完成时限：2025年12月

- 9.实施山洪灾害防治。实施小流域山洪灾害“四预”能力建设和洪水风险图编制项目，持续完善水利厅水旱灾害防御应用系统“四预”功能。组织各县（区）对已建成山洪灾害预警设施设备进行补充和更新维护，加大山洪灾害防灾避灾宣传、培训、演练力度，进一步巩固群测群防体系。

牵头部门：工程建设与运行管理处

配合部门：水旱灾害防御中心、水文水资源监测预警中心

完成时限：2025年12月

（二）加强农村抗旱工程建设。

10.推进灌区现代化建设改造。全力推进青铜峡灌区现代化改造和中宁喊叫水中型灌区节水改造，加快推进沙坡头灌区、红寺堡灌区和新建贺兰山东麓灌区等重点项目前期工作。指导利通区、海原县西河灌区加快深化农业水价综合改革推进现代化灌区试点建设，加快青铜峡灌区（汉延渠、秦汉渠灌域）、隆德县渝河灌区数字孪生灌区试点建设，总结经验做法，积极推广。推进大中型灌区、灌排泵站标准化管理。

牵头部门：规划计划处、农村水利处、工程建设与运行管理处、

汉延渠管理处、秦汉渠管理处

配合部门：水利工程建设中心、水利调度中心

完成时限：2025年12月

（三）强化水旱灾害防御应对。

11.完善雨水情监测预报体系。完成428处雨量站、97处水位站的基础设施设备提档升级建设，积极争取水利测雨雷达建设。加强降水、产汇流、洪水演进水动力学模型研发应用，推动以流域为单元，建立健全“三道防线”耦合贯通的雨水情监测预报体系。

牵头部门：规划计划处

配合部门：水文水资源监测预警中心

完成时限：2025年12月

- 12.加强水工程防汛抗旱调度。严格落实各项防汛责任制，健全决策支持机制，健全调度指挥机制，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，以防范水库垮坝、中小河流洪水、山洪灾害等风险为重点，精准调度流域防洪工程体系，最大程度发挥减灾效益。加强旱情预报和水源调度，确保城乡供水安全和灌区农作物时令灌溉用水需求。

牵头部门：工程建设与运行管理处、科技与信息化处

配合部门：水旱灾害防御中心、水利调度中心、水利信息中心

完成时限：2025年12月

13.强化灌溉供水保障。严格农业用水“总量控制、定额管理”，加强水情、旱情、农情等分析研判，持续开展灌溉面积遥感核查，动态掌握用水需求和灌溉难点，精准配水、科学调水、精细管水，全力保障粮食生产、产业发展和生态用水需求。

牵头部门：农村水利处

配合部门：水利调度中心

完成时限：2025年12月

（四）推进水生态水环境保护治理。

14.实施水土流失综合治理。以流域为单元，实施小流域综合治理、坡耕地整治和淤地坝建设等国家水土保持重点工程28项，建设水平梯田4.48万亩，新增水土流失治理面积870平方公里。

牵头部门：水土保持处

配合部门：水土保持监测总站

完成时限：2025年12月

15.推动河湖生态环境复苏。加快推进母亲河（湖）复苏行动，健全河湖生态流量监测和管控责任机制，科学确定跨省、市重要河流、重大工程生态流量，出台保障实施方案，推进生态流量监测全覆盖。强化涉河建设项目全过程监管。加强山区河道管控，开展乡村河湖管护攻坚行动。全面推进幸福河湖建设，制定实施方案，建立自治区幸福河湖名录，推动河湖生态环境持续改善。

牵头部门：河湖管理处、水资源管理处

配合部门：河湖事务中心

完成时限：2025年12月

- 16.推进地下水超采综合治理。加大地下水超采区治理力度，全面完成新一轮地下水超采区划定，制定超采区治理方案划定禁限采区，并组织相关市县区推进地下水超采区治理，持续推进“三山”等区域地下水专项治理。实施地下水动态监测，按季度发布地下水位情况，适时预警提醒接近水位管控指标县区，督导市县区完成50眼机井在线计量设施建设。

牵头部门：水资源管理处

配合部门：水文水资源监测预警中心、灌溉排水服务中心

完成时限：2025年12月

三、提升农村水利管理服务能力

17.深化落实河湖长制。深化“河长办+部门”“河长+检察长+警长”协作机制，强化河湖长制暗访监督，持续压实河湖管护责任，合力推动河湖长制工作取得实效。纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，依法整治河湖突出问题。规范河道采砂管理，严厉打击河道非法采砂。

牵头部门：河湖管理处

配合部门：河湖事务中心
完成时限：2025年12月

- 18.加强水利工程运行管理。推进水利工程管理与保护范围划定，加强鼠獾、白蚁等害堤动物防治，严格水库防洪库容管理，建成水库运行管理矩阵平台并投入使用。

牵头部门：工程建设与运行管理处、水库与移民管理处

配合部门：节水供水处、农村水利处、水土保持处、水旱灾

害防御中心、水利调度中心、水文水资源监测预警中心

完成时限：2025年12月

- 19.强化水资源管理。坚持“四水四定”原则，全面落实水资源刚性约束制度，实施水资源统一调度管理，严格取用水总量控制和取水许可管理。加快健全科学灌溉制度体系、用水计量监测体系、农业水价政策体系、节水市场制度体系、节水技术及服务体系等农业节水增效“五项制度体系”，进一步提高灌溉用水效率。推进用水权市场化交易，深化农业用水权改革试点，力争全区万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降15%、10%。

牵头部门：水资源管理处、节约用水与城乡供水处、农村水利处

配合部门：水利调度中心、灌溉排水服务中心、水文水资源监测预警中心

完成时限：2025年12月

四、深化重点区域水利帮扶

20.支持乡村振兴重点帮扶县水利建设。贯彻农业农村部等12个部门印发的《关于支持国家乡村振兴重点帮扶县的实施意见》，加大国家乡村振兴重点帮扶县水利建设，集中支持同心县、红寺堡区、原州区、西吉县、海原县5个国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展水利扶贫成果。

牵头单位：农村水利处、规划计划处

配合部门：机关各处室、厅属各单位
完成时限：2025年12月

- 21.推进移民致富提升行动。持续做好同心、中宁2个重点县、平罗县红翔新村、中宁县康湾新村、同心县南安村3个重点村帮扶工作。全面完善驻村帮扶任务清单、工作清单，持续提升帮扶工作实效。

牵头单位：农村水利处、机关党委（组织人事与老干部处）

配合部门：机关各处室、厅属各单位
完成时限：2025年12月

五、强化保障措施

22.强化理论武装。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续学深悟透习近平总书记关于“三农”工作和关于治水重要论述以及关于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴重要讲话指示批示精神，坚持学思用贯通、知信行统一，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。加强党建与乡村振兴水利保障工作融合，强化作风建设，切实减轻基层负担。

牵头单位：机关党委（组织人事与老干部处）

配合部门：机关各处室、厅属各单位
完成时限：2025年12月

23.开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治。聚焦财政惠农惠民补贴资金、乡村振兴水利项目资金，开展乡村振兴水利资金使用监管突出问题专项整治，以“小切口”推动“大治理”，进一步营造风清气正水利发展环境。

牵头单位：机关党委（组织人事与老干部处）、农村水利处、财务审计处

配合部门：机关各处室、厅属各单位

完成时限：2025年12月

24.夯实工作责任。进一步完善水利厅巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴保障有效衔接工作领导小组统一领导、领导小组办公室统筹协调、各成员单位分工负责的工作机制，将乡村振兴水利保障工作纳入各业务工作同研究同部署，定期召开乡村振兴工作调度会议，完成“十四五”乡村振兴水利保障规划任务。

牵头单位：农村水利处

配合部门：机关各处室、厅属各单位
完成时限：2025年12月

- 25.保障资金投入。指导县（区）积极争取中央财政衔接推进乡村振兴补助、中央预算内、中央水利发展等资金支持，支持国家乡村振兴重点帮扶县实施统筹整合财政涉农资金试点政策。指导县（区）用好地方政府专项债券、金融支持水利等政策工具，推动国有企业、民营企业以多种方式参与水利项目投资、建设、运营，积极探索水利优质资产盘活路径。

牵头单位：规划计划处、财务审计处

配合部门：机关各处室、厅属各单位
完成时限：2025年12月

26.加强督促研究。跟踪调度“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划实施进度，推进目标任务落实落地。结合“四下基层”，开展乡村振兴水利保障工作调研，协调解决工作中存在的问题，做好宣传总结工作。

牵头单位：机关各处室

配合部门：厅属各单位
完成时限：2025年12月