附件2

水利厅落实《“十三五”实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设

实施方案》2017年责任分解表（水利厅配合）

| 序号 | 责任厅局 | 重点任务 |  | 牵头配合部门 | 责任 人 | 协调配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展改革委 | 严格指标管理 | 自治区各地各部门要制定区域发展规划，确定产业发展布局必须量水而行，切实把双控指标落实到生活、生产、生态用水各领域。 | 计划处 | 王景山 | 水资源处 |
| 2 | 政府督查室 | 强化目标考核 | 建立用水总量和强度双控责任追究制，严格责任追究，对落实不力的地区，采取约谈、通报等措施予以督促；对因盲目决策和渎职、失职造成水资源浪费、水环境破坏等不良后果的相关责任人，依法依纪追究责任。 | 水资源处 | 李克文 | 水资源局 |
| 3 | 住房城乡建设厅 | 统筹配置和有序利用水资源 | 完善再生水利用鼓励政策及管网等配套设施，推进再生水利用。到2017年年底，全区累计建成20座再生水利用设施；2018年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑和政府投资的住宅建筑均应安装建筑再生水利用设施；到2020年，全区再生水利用率达到35%以上。 | 水资源局 | 杨海宁 | 水资源处 |
| 4 | 环境保护厅 | 全面实行计划用水管理 | 严格排污许可制度。开展工业企业废水排放排查，全面实行取用水企业废水排放总量控制，建立超总量排放“黄牌”警示和“红牌”处罚制度，倒逼取用水企业提高用水效率、减少水资源总量消耗。 | 水资源局 | 杨海宁 | 水资源处 |
| 5 | 住房城乡建设厅 | 提升水资源计量监控能力 | 推进公共建筑能耗监测系统建设，实现全区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测有效覆盖。 | 水资源处 | 李克文 | 水资源局 |
| 6 | 农牧厅 | 实施农业节水领跑行动 | 加快国土整治、农业综合开发等节水项目建设。严控新增灌溉土地，调整种植结构，压减高耗水作物种植面积，建立节水型农业种植模式，水稻种植面积控制在120万亩以内，年覆膜保墒面积稳定在200万亩以上，适宜节水区域现有120万亩经果林全部实行节水灌溉。 | 农水处 | 徐宁红 | 水资源局 计划处 |
| 7 | 经济和信息化委 | 实施工业节水增效行动 | 2018年在全区范围内启动开展节水型工业园区建设，以工业园区为单元，推进千家企业节水对标达标、发展清洁生产、废污水集中处理回用，培育绿色园区和绿色企业，降低水资源消耗和废污水排放。宁东能源化工基地和银川、石嘴山两个国家级经济技术开发区率先开展节水型工业园区建设。到2020年，全区开展节水型工业园区建设的比例达到30%，50%的大型企业建成节水型企业，工业用水重复利用率达到85%以上。 | 水资源局 | 杨海宁 | 水资源处 |
| 8 | 规划办 | 实施城市节水普及行动 | 落实“以水定产、以水定城”，根据资源禀赋和环境承载能力，编制自治区空间规划和五个地级市空间规划，管控城市规模。 | 水资源处 | 李克文 | 水资源局 |
| 9 | 住房城乡建设厅 |  | 积极推进节水型城市和海绵城市建设，加快供水管网更新改造，建立完善地下管网数字化监测管理系统，推广普及生活节水器具，严格落实建筑设计节水标准和要求。 | 水资源处 | 李克文 | 水资源局 |
| 10 | 新闻出版广电局 | 实施全民节水文明行动 | 新闻媒体单位把节水纳入公益性宣传范围，每年利用“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”“全国节能宣传周”等大型活动，集中开展深度采访、典型报道，广泛开展区情、水情宣传。2017年年底前，水情教育纳入国民素质教育体系和中小学教育课程体系，作为各级领导干部、公务员和学生教育培训的重要内容。 | 厅办公室 | 王岚海 | 水资源局 |
| 11 | 物价局 | 稳步推进水价改革 | 全面推行居民用水阶梯水价和非居民用水超定额、超计划累进加价制度。 | 水资源局 | 杨海宁 | 水资源处 |
| 12 | 财政厅 |  | 按照国家要求推进水资源税费改革。 | 水资源局 | 杨海宁 | 财务处 |