2024年自治区政府工作报告主要任务分工落实情况台账

单位：单位：自治区水利厅

序号	主要任务	责任

领导	承办单位	完成时限	进展情况	任务状态
32	坚决落实习近平总书记“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”的重要指示，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面落实“1+4”系列文件部署，启动开展“自然资源资产管理和生态环境保护领域突出问题专项整治行动”，加快建设“四水四定”示范区，争创美丽中国先行区。	刘 军

徐 耀	主责单位：自治区自然资源厅、生态环境厅、水利厅

配合单位：自治区发展改革委、工业和信息化厅、公安厅、财政厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、文化和旅游厅、林草局、贺兰山东麓葡萄酒园区管委会，宁东管委会，各市、县（区）人民政府	2024年2月底前出台“自然资源资产管理和生态环境保护领域突出问题专项整治行动”方案，2024年12月底前完成	①制定印发《2024年宁夏水量分配及调度计划》、《2024年全区水量调度方案》，分配年度取水总量控制在71.03亿立方米以内。明确非常规水利用目标任务，下达各市、县（区）年度非常规水指标1.5亿立方米，将年度完成情况纳入年度水资源管理考核。编制《2023年实行最严格水资源管理制度考核问题整改方案》《2024年最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核工作方案》，提升高质量发展水安全保障能力。②开展全区自然资源资产管理和生态环境保护领域涉水突出问题专项整治工作，建立取用水管理、河湖管理和水土保持问题整治清单71项，已完成整改事项60项。③发布第4号总河长令《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的决定》，排查整治河湖“四乱”问题403个。④印发《关于进一步强化河湖长履职加强河湖管理保护专项行动实施方案》，组织排查整治625个等问题。	序时推进
33	召开“四水四定”专题推进会议，统筹水资源、水生态、水环境综合治理，突出抓好银川市、宁东基地及惠农区、利通区、盐池县、隆德县、海原县等7个试点，力争年底完成80%试点建设目标。	陈春平

王 立	主责单位：自治区水利厅、发展改革委

配合单位：自治区政府各部门（单位），相关市、县（区）人民政府	2024年3月底前召开“四水四定”工作专题推进会，2024年12月底前完成	①3月22日，召开全区“四水四定”工作专题推进会议，印发“四水四定”主要指标（2024—2027年）、“四水四定”重点任务（2024—2027年）、2024年“四水四定”工作要点等4项配套文件，细化明确40项主要指标、80项重点任务、209项具体措施和49个重大项目。②推进7个试点县（区）建设，“四水四定”工作布局、实施路径、指标体系基本形成，开工项目116个、落实资金155亿元。7个试点地区立足特色优势，建立高位推进机制，明确目标责任，完善配套政策，推动重点任务落实。③认真总结各地各部门在推进“四水四定”工作好的经验做法，宣传贯彻《节约用水条例》，启动全区“四水四定 节水护水”主题知识大赛、“节水在身边”短视频征集活动等系列活动，“为什么大西北也会来洪水”、“公民节约用水行为规范与节水知识科普宣传”获得水利公益宣传教育项目三等奖，“保护生态水环境 建设美丽新唐徕”、“保护母亲河，争做‘河小青’”分别获得节水护水志愿服务二等奖和三等奖。	序时推进
34	全面实施水资源刚性约束制度，着力构建节水型社会，70%县（区）建成全国节水型社会达标县（区），100%工业园区实行建设项目水资源论证制度。	王 立	主责单位：自治区水利厅

配合单位：自治区政府各部门（单位），各市、县（区）人民政府	2024年12月底前	①印发《新时代宁夏回族自治区县域节水型社会达标建设推进方案》。②加快推进宁东基地、石嘴山高新开发区、中宁工业园区规划水资源论证，石嘴山高新开发区、中宁工业园区规划水资源论证已编制初稿。指导各地对新增用水的建设项目开展水资源论证。③经自治区人民政府同意，《自治区全社会节水行动方案》将以联合文件印发执行。	序时推进
35	加大农业、工业节水降耗力度，提高再生水规模化利用水平。	买彦州

王 立	主责单位：自治区工业和信息化厅、住房城乡建设厅、水利厅、农业农村厅

配合单位：各市、县（区）人民政府	2024年12月底前取得阶段性成效	指导石嘴山市、中卫市、盐池县推进典型地区再生水利用配置试点。中卫市再生水利用量为964万m3，石嘴山市再生水利用量为2141.31万m3，盐池县再生水利用量为340万m3，三市累计完成再生水利用配置试点项目26项，试点工作稳步推进。

序时推进
36	加快现代水网建设，实现从“水源头”到“水龙头”全过程用水管控。	王 立	主责单位：自治区水利厅、住房城乡建设厅

配合单位：自治区城乡供水一体化工程工作推进机制成员单位，各市、县（区）人民政府	2024年12月底前	银川都市圈城乡东线、中线供水及清水河流域城乡供水、中部干旱带海原西安供水4项骨干供水工程完工并具备全线通水条件，青铜峡灌区续建配套及现代化改造全部完成，黄河宁夏段河道治理、贺兰山东麓防洪治理、固海灌区现代化改造、红寺堡扬水支干渠支泵站改造等水网重点项目有序推进，省级水网“主骨架”基本搭建。指导五市及有关县（区）开展市县水网规划编制，银川市被确定为第二批全国市级水网先导区。分步规范实施“互联网+城乡供水”项目，以盐池、灵武等县（区）为试点地区，积极探索落实特许经营新机制。依托宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台，加快城乡供水工程网、信息网、服务网三网融合和系统集成运营。	序时推进
37	开工建设黄河宁夏段河道治理工程，早日实现黄河堤防全线闭环目标。	王 立	主责单位：自治区水利厅

配合单位：相关市、县（区）人民政府	2024年12月底前取得阶段性成效	黄河宁夏段河道治理工程批复概算总投资13.89亿元，其中下达国债资金8亿元，主要建设内容包括：堤防加高培厚总长16.3公里，河道整治34处、总长42.83公里，新建防汛道路41.4公里。工程于2024年4月26日开工建设，截止目前已完成国债投资6.79亿元、国债投资完成率84.88%。	序时推进
40	坚持“九定”原则，全面实施“123456”计划，完成“三北”工程治理面积150万亩、水土流失治理130万亩任务。	王 立

刘 军	主责单位：自治区林草局、水利厅

配合单位：自治区发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、农业农村厅，三北防护林建设局，各市、县（区）人民政府	2024年12月底前	截至9月底，小流域综合治理和淤地坝除险加固工程全部开工，全区完成水土流失治理面积90万亩。	序时推进
46	实施饮用水水源地保护行动，集中开展黄河流域“清废行动”，深入推进水污染治理，动态消除城市、县城黑臭水体，城市再生水利用率提高到45%。	王 立

徐 耀	主责单位：自治区生态环境厅、水利厅、住房城乡建设厅

配合单位：自治区财政厅，各市、县（区）人民政府	2024年3月底前出台饮用水水源地保护行动方案、6月底前出台黄河流域“清废行动”方案，2024年12月底前完成	①完成2023年度全国重要饮用水水源地安全保障达标建设自评估情况报告，并报水利部。②配合完成宁东鸭子荡水库、银川都市圈东线供水工程、银川北郊水源地保护区划定。	已完成
68	坚决做到“两确保”。确保粮食安全，实施“粮食单产提升和耕地保量提质工程”，严格抓好粮食储备工作，新建和改造高标准农田95万亩，发展高效节水农业73万亩，改造利用盐碱地20万亩，播种面积、粮食产量分别稳定在1035万亩、75亿斤以上。	王 立	主责单位：自治区农业农村厅、自然资源厅、水利厅、粮食和储备局

配合单位：各市、县（区）人民政府	2024年12月底前	①科学调度渠道、泵站、水闸、调蓄水库等水利工程，截至9月底，引黄灌区各大干渠累计引水37.508亿立方米，圆满完成春、夏灌任务。②持续推进固海等大中型灌区现代化改造，红寺堡支干渠支泵站更新改造、七星渠灌域现代化改造2个大型灌区、沙坡头香山兴仁等6个中型灌区、看透山等5座抗旱调蓄水库工程全部开工，国债项目总投资25.03亿元，到位资金18.50亿元，完成投资13.9亿万元，投资完成率55.5%。	序时推进